乌拉特中旗房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”业务方案

- 为贯彻落实《“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单》（国办函〔2025〕3号）和自治区有关要求，推行房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”主题服务，推动政务服务标准化、规范化、便利化、持续提升审批效率和企业获得感，结合我县实际，制定本业务方案。

- 目标任务

- 秉承“整体政府”理念，持续深化工程建设项目审批制度改革，进一步优化服务，通过整合房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收阶段涉及的建设工程规划条件核实验收（含土地核验）、建设工程消防验收、建设工程城建档案验收、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、人防工程竣工验收备案（人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案）等多部门事项，构建房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”主题服务模式，实现“一表申请、一窗受理、联合验收、限时办结”，提升竣工验收审批效能，助力项目早投产、早使用、早见效。
    二、业务流程

  - （一）适用范围

在本行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程。

城镇老旧小区改造项目、社会投资小型低风险项目等类别的工程项目已有自治区或盟市相关规定的，从其规定。

- 法定依据

| 序号 | 法律法规 | 颁布时间 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 209年4月23日修订 | 第四十五条 县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。 建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。 |
| 2 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 2019年8月26日修正 | 第五十六条 建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地。 |
| 3 | 《内蒙古自治区城乡规划条例》 | 2019年5月31日 修订 | - 四十五条 旗县级以上人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。符合规划条件的，核发建设工程竣工规划核实合格证；未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收，产权登记机关不予办理产权登记手续。建设单位未按照规划条件建设或者未按照时序建设基础设施、公共服务设施的，城乡规划主管部门对该建设项目不予规划核实。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料，并报送同级城镇建设档案机构存档。 |
| 4 | 《中华人民共和国消防法》 | 2021年4月29日修订 | 第十三条 第一款：国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。 |
| 5 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 | 2020年4月1日印发 | 第二十七条 对特殊建设工程实行消防验收制度。特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防验收；未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 |
| 6 | 《城市建设档案管理规定》 | 2019年3月13日修订 | - 第三条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内的城建档案管理工作，业务上受同级档案部门的监督、指导。城市建设行政主管部门应当设置城建档案工作管理机构或者配备城建档案管理人员，负责全市城建档案工作。城市的建设行政主管部门也可以委托城建档案馆负责城建档案工作的日常管理工作。第六条 建设单位应当在工程竣工验收后三个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。第八条 列入城建档案馆档案接收范围的工程，城建档案管理机构按照建设工程竣工联合验收的规定对工程档案进行验收。 |
| 7 | 《内蒙古自治区城镇建设档案管理办法》 | 2010年6月30日公布 | - 第十五条 建设单位在组织建设工程竣工验收时，建设单位的档案机构和城镇建设档案管理机构应当对建设工程档案进行验收。城镇建设重点工程项目的档案，由有关主管部门会同同级档案行政管理部门及城镇建设档案管理机构进行验收。城镇建设档案管理机构应当对建设工程档案是否完整提出书面意见。建设工程档案不完整的，责令建设单位限期整改。 |
| 7 | 《建设工程质量管理条例》 | 2017年10月7日修订 | 第四十九条：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政部门或者其他有关部门备案。 |
| 8 | 《房屋建筑和市政工程基础设施工程竣工验收备案管理办法》 | 2009年10月19日修订 | 第四条：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。 |
| 9 | 《人民防空工程建设管理规定》 | 2003年2月21日印发 | 第三十八条 人民防空工程竣工验收实行备案制度。人民防空工程建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和接受委托的工程质量监督机构及有关部门出具的认可文件报人民防空主管部门备案。 |

  - （三）受理条件

工程竣工并符合下列情形的：

1.建设项目主体工程、辅助工程、配套设施（包括配建的公共服务设施、道路、供水管道、雨水管道、污水管道、强弱电管道、环卫设施、通信设施、燃气管道、热力管道、绿化亮化硬化等）已按批准的规划方案和施工图要求建成，具备使用条件。

2.建设工程已完成联合测绘“多测合一”测量成果（含规划竣工测量成果、人防竣工测量成果、地形及地下管线竣工测量成果）。

3.建设单位依法组织工程竣工验收，完成五方竣工验收报告。

  - （四）办理途径

通过内蒙古自治区政务服务网高效办成“一件事”专区或政务大厅“高效办成一件事”综合窗口办理申报、进度和结果查询。完成办理后，政务大厅综合窗口工作人员按照申请人前期申请情况发放有关材料（现场领取或传送邮箱）。

- 办理流程

1.工程建设项目完工后，项目建设单位通过政务服务网“高效办成一件事”专区申请房屋建筑和市政基础设施竣工联合验收“一件事”服务。

2.系统自动跳转至项目所在工程建设项目审批管理系统，项目建设单位按要求填写一张表单并按照要求上传申报材料。

3.申报材料由工程建设项目审批管理系统统一推送至牵头单位和验收主管部门，各验收主管部门在实地验收前，完成全部验收材料的审核。

4.申请材料不齐全或不符合验收条件的，线上由工程建设项目审批管理系统反馈申请人，线下由“高效办成一件事”专区综合窗口以书面形式一次性告知申请人。申请材料齐全且具备联合验收条件的，综合窗口告知验收受理通知。

5.受理后，由牵头部门协调建设单位及各验收主管部门在规定时间内开展现场查验，各部门对各验收专项存在的问题进行集中反馈，并由牵头单位一次性告知建设单位。

6.各专项验收部门在规定时间内出具验收（备案）意见。验收通过的，在工程审批系统内填写通过意见，依法必须出具制式验收意见的，上传验收批复文件。所有专项验收通过后，竣工验收备案主管部门依据企业需求，在备案材料齐全后直接办理竣工验收备案。专项验收不通过的，反馈不通过的理由、法律依据及整改意见。

7.审批结果由工程建设项目审批管理系统推送至自治区政务服务网，通过政务大厅“高效办成一件事专区”统一反馈项目建设单位。

流程图如下：

  - （六）一张表单

房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收

“一件事”申请表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 固定电话： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机： |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建议书 批复文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地规划 许可证 |  | 颁发时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程规划 许可证 |  | 颁发时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工 许可证 |  | 颁发时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审图合格证 |  | 颁发时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额 （万元） |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、建设工程规划条件核实验收（含土地核验）情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项工程是否按照规划许可内容全部完成 |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件及附图名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人承诺： 本表填报内容及提交的所有资料的原件或复印件及其内容是真实的。如因 虚假而引起的法律责任，概由申请人及申请单位承担。 申请单位： （公章） 法定代表人： （签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、建设工程消防验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 |  | 耐火 等级 | 层 数 |  |  |  | 高度 (m) |  | 长度 (m) |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  |  | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  |  |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  |  |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程中消防设施检测情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构（印章）： 项 目 负 责 人 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程竣工验收消防查验情况及意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 建设单位（印章）： 项目负责人签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、经审查合格的消防设计文件实施情况 设计单位（印章）： 项目负责人签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程监理情况 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工程施工情况 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 项目经理签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 技术服务机构（印章）： 项 目 负 责 人 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 四、建设工程城建档案验收情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 单项工程名称 | - 面积 | - 单项工程名称 | - 面积 |
| - 施工单位：对本单位形成的工程档案自查情况： - 档案资料真实、准确、齐全、符合工程实际情况。 - （公章） - 单位负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| - 监理单位：对本单位形成的工程档案自查情况： - 档案资料真实、准确、齐全、符合工程实际情况。 - （公章） - 单位负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| - 建设单位：对建设、勘察、设计、施工、监理形成的工程档案自查情况： - 档案资料真实、准确、齐全、符合工程实际情况。 - （公章） - 单位负责人： 年 月 日 |  |  |  |

| 五、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案情况（含人防工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防工程类型 |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 地上/地下室层数 | 地上： 地下： | 人防所在层 |  |  |  |  |  |  |
| 人防竣工测绘面积（㎡） |  | 地下空间开发兼顾人防要求面积㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 应建防空地下室面积参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 共（ ）㎡，其中，人防工程面积（）㎡ | 工程用途 |  |  |  |  |  |  |
| 联合图审合格证书编号 |  | 投资总额 （万元） |  |  |  | 人防 投资额 （万元） |  |  |
| 防护（化） 等级 | 防核武器 级 防常规武器 级 防生化武器 级 | 口部数量 | 个 |  |  |  |  |  |
| 战时功能 |  | 平时用途 |  |  |  |  |  |  |
| 人防工程 勘察单位 |  | 资质等级 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 人防工程 设计单位 |  | 资质等级 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 人防工程 监理单位 |  | 资质等级 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 人防工程 施工单位 |  | 资质等级 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 人防工程防护设备生产安装企业 |  | 资格认定证书 编号 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 人防工程防化 设备企业 |  | 资格认定证书 编号 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 人防工程 质量监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程已按照《内蒙古自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及竣工验收备案管理规定》《内蒙古自治区人民防空工程竣工验收备案管理实施细则》等相关规定进行了竣工验收。具备备案条件，资料齐全。 建设单位负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - （七）申请材料

申请表单：

1.房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”申请表；

建设工程规划条件核实验收（含土地核验）有关材料：

- 2.建设工程竣工规划核实测量报告（1：1000；1：2000）

- 3.中华人民共和国不动产权证书（使用土地的有关证明文件）

- 4.建设工程规划及附图附件

建设工程消防验收有关材料：

5.工程竣工验收报告（含竣工验收消防查验报告）；

6.涉及消防的建设工程竣工图纸；

建设工程城建档案验收有关材料：

7.工程建设档案（工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件）/关于限期报送工程建设档案的承诺

房屋建筑和市政基础设施建设工程竣工验收备案（包括住建、人防）有关材料：

8.工程竣工验收报告（包含勘察单位质量检查评定报告、设计单位质量检查评定报告、建设工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告和消防查验报告）（含人防工程）

9.施工单位签署的工程质量保修书

10.规划部门出具的认可文件或者准许使用文件（免于提供 系统共享）

11.住宅工程应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（必要时）

12.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验报告（必要时）

13.工程质量监督报告（含人防质量监督）

14.人防工程维护管理和安全使用承诺书（必要时）

15.人防工程质量保修书（含人防工程防护、防化设备质量保修承诺书）（必要时）

16.住建部门出具的消防验收或备案意见书（同步申请建设工程消防验收事项的，不需提供该材料）

17.电梯安装监督检验意见书（必要时）

无人防工程的无需提供人防方面的资料

- 三、预期成效

通过整合表单、数据共享、系统协同和流程优化，依托自治区政务服务网“高效办成一件事”专区，为企业提供房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”相关政策法规查询、业务办理、常见问题解答等一站式服务，提升企业群众办事便利度。

- 四、工作要求

（一）强化组织领导。要进一步统一思想、提高认识，将房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要内容，结合部门职责统筹推进，要加强人员、经费保障，共同推进房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”工作顺利实施。

（二）压实部门责任。成立专项工作领导小组，明确由县住建局主要负责人为第一责任人，统筹全局工作，各相关单位分管领导为成员，确保责任到人、任务到岗，避免出现管理真空。建立上下联动的工作网络，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓”的工作格局。

（三）广泛宣传引导。要加强对推进房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收“一件事”工作的宣传，扩大知晓率，形成社会共同关注和监督的良好氛围。