乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区

生态管护补助方案

关于印发《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区生态管护补助方案》的通知

乌中政发〔2024〕44号      2024年11月8日

各相关部门、苏木镇:

现将《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区生态管护补助方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

为加快解决我旗草原生态环境突出问题，持续改善草原生态环境质量，进一步推进禁牧和草畜平衡制度落实，按照自治区第二轮生态环境保护第一督察组曝光乌拉特中旗问题及自治区、市整改工作要求，现结合我旗实际，制定如下方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，深刻汲取典型案例教训，始终紧盯反馈问题整改，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，完整准确全面贯彻新发展理念，严格落实草畜平衡和禁牧休牧制度，严格落实自然保护区管理条例，切实解决好阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内偷牧、放牧问题，形成人人参与保护生态环境的良好氛围。

二、总体目标

2024年11月20日前，阿尔其山叉枝圆柏自然保护区实现全部禁牧，牲畜全部转移出保护区，并在补助政策期内全面禁牧；自然保护区完成围封，合理设置警示标识，实现封闭式监管。

三、管护补助发放

（一）补助范围

将乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区登记备案的96户牧户草场总面积24.69万亩（新忽热苏木83户21.27万亩，巴音乌兰苏木13户3.42万亩）全部纳入禁牧范围，享受生态管护补助。

（二）补助时间

2024年11月1日至2028年12月31日。

（三）补助标准

生态管护补助标准为20元/亩/年，其中对禁牧户草场面积小于2000亩的按2000亩保底给予补助，多于2000亩的按实有面积给予补助。

（四）补助要求

自然保护区享受管护补助的牧户均应当签订禁牧合同和生态管护合同，必须严格执行禁牧制度。在补助政策期内，第一次发现违规放牧的，扣发当年生态管护补助；再次发现违规放牧的，按照相关规定，扣发草原生态补奖资金，直至取消其享受相关补奖资格；涉嫌违法的，依法依规查处。

四、保障措施

（一）压实工作责任

各相关部门、苏木镇主要负责人要对阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧管护工作负总责，要及时制定工作方案，细化工作举措，明确责任分工和完成时限，确保各项工作落实落细。

旗林草局要严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》，负责做好自然保护区日常监管执法工作。建立健全阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管护制度，强化监督检查。严格做好生态管护补助发放审核工作。

新忽热苏木、巴音乌兰苏木具体组织实施本辖区内阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧工作。负责做好阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧政策的宣传、培训、解读工作；负责组织嘎查与牧户签订禁牧合同、生态管护补助合同；负责数据上报、资金申报、档案留存等具体工作；负责协助旗林草局定期监测保护区生态状况，严格落实阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧工作。

旗财政局负责制定资金管理办法，做好资金发放和绩效评价管理工作。

（二）做好信访维稳工作

新忽热苏木、巴音乌兰苏木牵头，会同公安局、林草局、农科局、信访局等部门，密切关注群众动态，及时回应群众关切，化解各类矛盾，杜绝出现群体性上访事件。

（三）加强考核监督

旗纪委监委、组织部牵头，加强跟踪监督，负责对主体责任、监督监管责任、协调配合责任不落实、不担当，工作中不作为、慢作为、相互推诿扯皮、履职尽责不到位等问题，依法依规从严查处问责。

附件：1.阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧工作任务清单

2.阿尔其山叉枝圆柏自然保护区登记备案牧户花名册

附件1：

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确管护标准、监督范围、围封措施、警示标志、监控设施设备配备情况。 | 林草局 | 11月3日前 |
| 2 | 按时限完成自然保护区围封，警示标识设置等工作，实现封闭式监管。 | 林草局 | 11月20日前 |
| 3 | 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》，负责做好自然保护区日常监管执法工作，建立健全阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管护制度，强化监督检查。严格做好生态管护补助发放审核工作。 | 林草局 | 11月10日前 |
| 4 | 制定工作推进方案，细化工作举措，明确责任分工和完成时限。 | 新忽热苏木、巴音乌兰苏木 | 11月3日前 |
| 5 | 按照《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区生态管护补助方案》按时限将辖区内牧户牲畜转移，严格落实禁牧政策。 | 新忽热苏木 巴音乌兰苏木 | 11月20日前 |
| 6 | 具体组织实施本辖区内阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧工作。做好阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧政策的宣传、培训、解读工作。负责组织嘎查与牧户签订禁牧合同、生态管护补助合同；负责数据上报、资金申报、档案留存等具体工作。协助旗林草局定期监测保护区生态状况，严格落实阿尔其山叉枝圆柏自然保护区禁牧工作。 | 新忽热苏木 巴音乌兰苏木 | 2024年11月1日至2028年12月31日 |
| 7 | 制定资金管理办法，做好资金发放和绩效评价管理工作，资金保障工作。 | 财政局 | 11月3日前 |
| 8 | 密切关注群众动态，及时回应群众关切，化解各类矛盾，杜绝出现群体性上访事件。 | 新忽热苏木 巴音乌兰苏木 | 2024年11月1日至2028年12月31日 |
| 9 | 加强跟踪监督，对主体责任、监督监管责任、协调配合责任不落实、不担当，工作中不作为、慢作为、相互推诿扯皮、履职尽责不到位等问题，依法依规从严查处问责。 | 旗纪委监委 组织部 | 2024年11月1日至2028年12月31日 |

附件2：

| 阿尔其山叉枝圆柏自然保护区登记备案牧户花名册 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏木 | 嘎查村 | 序号 | 户主姓名 | 草场号 | 面积（亩） | 所处保护区位置 |
| 新忽热苏木 | 哈太嘎查 | 1 | 巴音孟克 | 42 | 2772 | 一般控制区 |
|  |  | 2 | 宝音毕力格 | 43 | 3256 |  |
|  |  | 3 | 巴格那 | 44 | 3256 |  |
|  |  | 4 | 米其德 | 45 | 3740 |  |
|  |  | 5 | 陶格同毕力格 | 48 | 3256 |  |
|  |  | 6 | 查干其其格 | 50 | 4224 |  |
|  |  | 7 | 额尔德木图 | 51 | 3256 |  |
|  |  | 8 | 吕军 | 52 | 5676 |  |
|  |  | 9 | 额尔德尼 | 53 | 2772 |  |
|  |  | 10 | 其其格 | 54 | 2288 |  |
|  |  | 11 | 塔拉 | 55 | 2772 |  |
|  |  | 12 | 王宝平 | 56 | 2288 |  |
|  |  | 13 | 达日玛 | 57 | 2288 |  |
|  |  | 14 | 希日陶拉盖 | 59 | 2424 |  |
|  |  | 15 | 吕占海 | 66 | 5016 |  |
|  |  | 16 | 其其格 | 98 | 2424 |  |
|  |  | 17 | 苏雅拉图 | 80 | 2976 | 核心区 |
|  |  | 18 | 巴特尔 | 81 | 2976 |  |
|  |  | 19 | 娜仁巴拉 | 82 | 2976 |  |
|  |  | 20 | 吕永亮 | 83 | 2976 |  |
|  |  | 21 | 李军华 | 84 | 4632 |  |
|  |  | 22 | 沙其日 | 85 | 2976 |  |
|  |  | 23 | 郭凤玉 | 86 | 2424 |  |
|  |  | 24 | 屈林宝 | 87 | 2976 |  |
|  |  | 25 | 王宝成 | 88 | 4632 |  |
|  |  | 26 | 王宝宝 | 94 | 2976 |  |
|  |  | 27 | 阿拉腾苏和 | 96 | 4080 |  |
|  |  | 28 | 温都苏 | 97 | 1872 |  |
|  |  | 29 | 额日敦巴拉 | 103 | 2424 |  |
|  |  | 30 | 额尔很毕力格 | 104 | 2424 |  |
|  | 一般控制区汇总 |  |  |  | 51708 |  |
|  | 核心区汇总 |  |  |  | 43320 |  |
|  | 汇总 |  |  |  | 95028 |  |
| 新忽热苏木 | 乌兰朝鲁嘎查 | 1 | 达来 | 53 | 2923 | 一般控制区 |
|  |  | 2 | 王军 | 54 | 3460 |  |
|  |  | 3 | 哈斯图亚 | 55 | 2923 |  |
|  |  | 4 | 巴图达来 | 56 | 3476 |  |
|  |  | 5 | 宝柱 | 58 | 2923 |  |
|  |  | 6 | 乌吉莫 | 59 | 2923 |  |
|  |  | 7 | 巴图那顺 | 60 | 1868 |  |
|  |  | 8 | 乌日图那顺 | 61 | 1498 |  |
|  |  | 9 | 鲍海英 | 62 | 2608 |  |
|  |  | 10 | 贾建军 | 70 | 1868 |  |
|  |  | 11 | 斯庆巴图 | 73 | 1498 |  |
|  |  | 12 | 陶郁君 | 80 | 2743 |  |
|  |  | 13 | 巴图斯庆 | 84 | 2154 |  |
|  |  | 14 | 刚苏和 | 85 | 1745 |  |
|  |  | 15 | 敖特根巴特尔 | 86 | 1350 |  |
|  |  | 16 | 乌兰图亚 | 87 | 2154 |  |
|  |  | 17 | 浩斯巴雅尔 | 63 | 2238 | 核心区 |
|  |  | 18 | 布仁贺希格 | 64 | 1868 |  |
|  |  | 19 | 布和朝鲁 | 65 | 1498 |  |
|  |  | 20 | 胡格吉乐图 | 66 | 1498 |  |
|  |  | 21 | 贾虎小 | 67 | 1868 |  |
|  |  | 22 | 王跃强 | 68 | 1868 |  |
|  |  | 23 | 贾耀军 | 69 | 1868 |  |
|  |  | 24 | 李怀柱 | 71 | 2978 |  |
|  |  | 25 | 米梅女 | 72 | 1868 |  |
|  |  | 26 | 赵兴武 | 74 | 2286 |  |
|  |  | 27 | 乌力吉巴图 | 75 | 1829 |  |
|  |  | 28 | 斯琴毕力格 | 76 | 2286 |  |
|  |  | 29 | 白根柱 | 77 | 2743 |  |
|  |  | 30 | 哈斯巴根 | 78 | 2743 |  |
|  |  | 31 | 包德力格尔 | 79 | 1400 |  |
|  |  | 32 | 巴音朝鲁 | 81 | 2286 |  |
|  |  | 33 | 乌林 | 82 | 2743 |  |
|  |  | 34 | 李虎小 | 83 | 1729 |  |
|  |  | 35 | 陈权胜 | 88 | 2563 |  |
|  |  | 36 | 王金宝 | 89 | 2972 |  |
|  |  | 37 | 阿拉腾巴雅尔 | 90 | 3381 |  |
|  |  | 38 | 敖腾巴特尔 | 91 | 1336 |  |
|  |  | 39 | 孟克道尔吉 | 92 | 3381 |  |
|  |  | 40 | 朝鲁门达来 | 93 | 2154 |  |
|  |  | 41 | 特木尔毕力格 | 94 | 1748 |  |
|  |  | 42 | 额尔登苏雅拉 | 95 | 2208 |  |
|  |  | 43 | 呼格吉勒图 | 96 | 1748 |  |
|  |  | 44 | 斯庆花 | 97 | 1288 |  |
|  |  | 45 | 武耀军 | 98 | 2148 |  |
|  |  | 46 | 花拉 | 99 | 1748 |  |
|  |  | 47 | 敖登巴拉 | 100 | 1500 |  |
|  |  | 48 | 苏雅拉图 | 101 | 1288 |  |
|  |  | 49 | 贾贵兵 | 102 | 3128 |  |
|  |  | 50 | 乌仁其其格 | 103 | 1800 |  |
|  |  | 51 | 蔺大宝 | 104 | 1748 |  |
|  |  | 52 | 努拉 | 105 | 4050 |  |
|  |  | 53 | 苏木科技示范地 | 129 | 1829 |  |
|  | 一般控制区汇总 |  |  |  | 38114 |  |
|  | 核心区汇总 |  |  |  | 79615 |  |
|  | 汇总 |  |  |  | 117729 |  |
| 巴音乌兰苏木 | 巴音敖包嘎查 | 1 | 贺西格吉日嘎拉 | 108 | 3284 | 一般控制区 |
|  |  | 2 | 毕力格 | 124 | 1784.75 |  |
|  |  | 3 | 宝音贺西格 | 125 | 4841 |  |
|  |  | 4 | 马三 | 140 | 2395.96 |  |
|  |  | 5 | 邬勇 | 141 | 1785 |  |
|  |  | 6 | 孟和朝鲁 | 152 | 2763.67 |  |
|  |  | 7 | 乌云图 | 167 | 1885.39 |  |
|  |  | 8 | 常旭明 | 168 | 1885.39 |  |
|  |  | 9 | 那顺吉日嘎拉 | 107 | 2764 | 核心区 |
|  |  | 10 | 斯庆格日乐 | 126 | 3618.38 |  |
|  |  | 11 | 格日勒图 | 139 | 2395.96 |  |
|  |  | 12 | 特古斯 | 144 | 2395.96 |  |
|  |  | 13 | 张建国 | 145 | 2395.96 |  |
|  | 一般控制区汇总 |  |  |  | 20625.16 |  |
|  | 核心区汇总 |  |  |  | 13570.26 |  |
|  | 汇总 |  |  |  | 34195.42 |  |
| 汇总 | 新忽热苏木共计 |  |  |  | 212757 |  |
|  | 巴音乌兰苏木共计 |  |  |  | 34195.42 |  |
|  | 一般控制区共计 |  |  |  | 110447.16 |  |
|  | 核心区共计 |  |  |  | 136505.26 |  |
|  | 共计 |  |  |  | 246952.42 |  |