- 王志平市长在乌拉特中旗调研部署任务清单

的通知

关于印发《王志平市长在乌拉特中旗调研

部署任务分解清单》的通知

乌中政办发〔2024〕53号

海流图镇人民政府、旗直各有关部门：

6月13日，旗委副书记、政府旗长包琳召开会议，对王志平市长在乌拉特中旗调研部署任务进行研究，并对责任分工进行进一步分解，现将任务分解清单印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。此项工作由旗委常委、政府副旗长闫伟统筹调度，各牵头领导、责任单位要亲自上手，按照任务分工逐项对照、逐项研究，排出时间进度，明确工作要求，细化工作举措，形成清单化、常态化推进工作的落实体系，确保各项任务见行见效。

乌拉特中旗人民政府办公室

2024年6月13日

- 1.锦峰重工：加大订单争取力度，积极向上对接，务必于6月底投产、8月入规，今年生产塔筒160套，新增产值4亿元。（牵头领导：邬耀林，牵头单位：工信局，责任

- 单位：统计局、园区管委会）

- 2.皖兴矿业：加快手续办结进度，务必于8月投产、10月入规，今年生产10万吨，新增产值1亿元。（牵头领导：照日格图，牵头单位：工信局，责任单位：统计局、园区管委会、住建局）

- 3.广利隆能源：全年产值达到20亿元，同比增加4亿元。（牵头领导：闫伟，牵头单位：工信局，责任单位：园区管委会、统计局）

- 4.神华焦化：做好与总部公司沟通对接，国能120万吨焦化项目要按期完工投产；甲醇生产线尽快复产，提升产量产值。（牵头领导：杨东伟，责任单位：工信局、统计局）

- 5.浩通清洁能源（腾盛达）：全年加工洗煤400万吨，全年产值达到56亿元，同比增加30亿元。（牵头领导：杨东伟，责任单位：园区管委会、统计局）

- 6.潇龙治金：全年生产高碳铬铁13万吨，产值达到11亿元，同比增加2.5亿元。（牵头领导：王云，牵头单位：工信局，责任单位：园区管委会、统计局）

- 7.国华风电：乌中旗百万千瓦风电基地90万千瓦风电（国神20万、四华20万、蒙能10万、国华40万）未列入国家补贴目录事宜，要形成全面系统的报告。全面梳理影响新能源产值提升难点、堵点，拿出下一步工作举措。（牵头领导：闫伟；责任单位：发改委、税务局）

- 8.生态环保领域反馈问题整改方面。

- （1）2023年自然资源例行督察反馈问题“乌拉特中旗水系连通水美乡村建设试点项目”，按时完成整改。（牵头领导：邬耀林；责任单位：自然资源局）

- （2）2023年自治区黄河流域生态环境突出问题警示片反馈问题“洁源污水处理有限公司在海流图沟违规设置排口”，按时完成整改。（牵头领导：邬耀林；责任单位：住建局）

- （3）2023年自治区黄河流域生态环境突出问题警示片反馈问题“于海流图镇北郊滞洪区库区范围内建有蒙古包等旅游设施”，按时完成整改。（牵头领导：邬耀林，牵头单位：水利局，责任单位：自然资源局、文体旅游广电局、农牧执法大队、海流图镇）

- 9.洗煤园区建设方面。做好选址论证，根据上级政策、设备特性算好“政治账”“经济账”，尽快拿出可行性报告。(牵头领导：杨东伟；责任单位：工信局、园区管委会）

- 10.提升城镇污水处理能力方面。要对现有污水管网接入情况进行全面摸底，做好海流图镇生活污水处理需求论证，在现有污水处理能力上，尽快拿出解决方案。（牵头领导：照日格图；责任单位：住建局）