内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级

自然保护区总体规划

（2024-2033年）

二〇二四年六月

目  录

第1章 总 论	1

1.1 规划背景	1

1.2 规划依据	2

第2章 自然保护区概况	6

2.1 地理位置与范围	6

2.2历史沿革	14

2.3自然环境概况	14

2.4社会经济概况	17

2.5土地现状与利用结构	18

2.6基础设施	20

第3章 保护现状及评价	21

3.1保护管理现状	21

3.2自然资源评价	23

3.3保护价值	28

3.4保护价值评价	30

3.5有效管理评价	32

3.6存在主要问题及解决方案	34

第4章 基本思路	36

4.1 规划指导思想	36

4.2 规划原则	36

4.3 规划期限	38

4.4规划目标	38

4.5总体布局	40

第5章 主要建设内容	43

5.1 保护管理规划	43

5.2科研监测规划	49

5.3公众教育规划	56

5.4防灾减灾规划	59

5.5基础设施规划	60

5.6社区共管规划	62

5.7生态旅游规划	64

第6章 重点工程与项目	69

6.1保护管理工程	69

6.2科研监测工程	70

6.3公众教育工程	70

6.4防灾减灾工程	71

6.5基础设施工程	71

第7章 管理机构与能力建设	73

7.1 组织机构设置原则	73

7.2组织机构	73

7.3人员编制	73

7.4组织机构的作用和职能	74

第8章 投资估算与效益评价	77

8.1 估算依据	77

8.2估算说明	78

8.3投资估算	78

8.4投资进度安排	79

8.5投资来源	79

8.6效益评价	79

第9章 保障措施	84

9.1 政策保障	84

9.2 组织保障	84

9.3资金保障	86

9.4 人才保障	87

9.5管理保障	88

第1章 总 论

1.1 规划背景

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区是2001年经内蒙古自治区人民政府批准成立的野生植物类型自然保护区。按照习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”理念，为切实加强自然保护区管理。依据《中华人民共和国自然保护区条例》的规定,结合内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区的实际情况和特点，为保护区将来的发展提供一个具有科学性和可操作性的总体规划。

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗中部，分布在巴音乌兰苏木、新忽热苏木境内。北界以乌兰温多尔音高勒—伊和沃博勒卓一线为界；东界以阿尔其音高勒—洪浩特—莫若格钦一线为界；西界以乌和尔图—哈勒盖图—乌兰温多尔—翁高瑞—图亥高勒—阿尔其口一线为界；南界以呼赉海流图为界。地处东径108°45′～108°56′；北纬40°36′～40°46′。南北长约17公里，东西宽约15公里。距乌中旗政府所在地海流图镇30公里。总面积14785.71公顷。

保护区深处内陆，冬季受蒙古冷高压的影响寒冷干燥，长年受大陆气流的控制，表现为极端干旱的内陆荒漠气候特征，其中有种子植物48科,146属267种，其中裸子植物2科3属4种(叉枝圆柏、杜松、木贼麻黄、草麻黄);被子植物45科、142属、262种。有蕨类植物一科(中国科)一属(粉背蕨属)一种(银粉背蕨)。植物保护区种子分别占内蒙古种子植物总科数的50%，总属数的23.8%,总种数的13.9%。

这些野生植物有医药、纤维、食用、酿造、饲用、用材、观赏等重要的经济价值。尤其不能忽视的是野生植物资源在向人们提供生产、生活所需的多种产品的同时，它还是维持生态平衡的重要组成部分，对涵养水源，保持水土，防风固沙，调节气候，改造生态环境起到难以估量的重要作用。

1.1.1 保护区性质

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区集自然保护与管理、宣传教育、科学研究等为一体，属林业部门管理的综合生态公益型自然保护区。

1.1.2保护区类型

根据《自然保护区类型与级别划分标准》（GB/T1459—93），该保护区属“自然生态系统类”、“森林生态系统类型”的自然保护区。保护区的主要森林类型为天然的叉枝圆柏林。主要伴生树种有杜松、蒙古扁桃等270余种野生植物资源。

1.1.3 主要保护对象

保护区以叉枝圆柏为主要保护对象，分类为柏科园柏属。集中分布于多石山坡，形成稠密的匍匍灌丛。主干铺地平卧，顶端向上伸展，常从主枝上发出二级至三级侧枝；连叶小枝稠密，细瘦近圆柱形，径约1毫米。据实地调查现叉枝圆柏面积444.4公顷，主要公布区域面积2975公顷，盖度在40%以上。叉枝圆柏平均密度每公顷900丛，平均冠幅5.2米，平均高度0.5米，最高可达1.3米。伴生散生木有杜松、蒙古扁桃、柄扁桃、单瓣黄剌玫、小叶锦鸡等。

1.2 规划依据

（1）《中华人民共和国森林法》（2019 年12月28日修订）；

（2）《中华人民共和国草原法》（2021年4月29日修改）；

（3）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修改）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（5）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月19日修改）；

（6）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日修改）；

（7）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修改）；

（8）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2 月6日第二次修订）；

（9）《森林防火条例》（2008年11月19日修订）；

（10）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）；

（11）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号）；

（12）《内蒙古自治区森林草原防火条例》（2016 年9月29日修订）；

（13）《内蒙古自治区环境保护条例》（1997年9月24日）。

### 1.2.1政策文件

（1）《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（中共中央办公厅国务院办公厅，2021年10月）；

（2）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的通知》（中办发〔2019〕42号）；

（3）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见>的通知》（厅字〔2019〕48 号）；

（4）《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63 号）；

（5）《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71 号）；

（6）《国家林业和草原局关于印发<自然保护地监督工作管理办法>的通知》（林保发〔2021〕65 号）；

（7）《国家林业和草原局关于印发<国家级自然保护区总体规划审批管理办法>的通知》（林保发〔2021〕23 号）；

（8）《国家林业和草原局办公室关于在国家级自然保护区加挂国家级野生动物疫源疫病监测站牌子的通知》（办护字〔2018〕93 号）；

（9）《国家林业和草原局野生动植物保护与自然保护区管理司关于进一步加强自然保护区总体规划编制工作的通知》（护自函〔2018〕136号）；

（10）《国家林业局办公室关于进一步加强林业自然保护区监督管理工作的通知》（办护字〔2017〕64号）；

（11）《内蒙古自治区自然保护区实施办法》（内蒙古自治区人民政府令第 94号，1998 年）；

（12）《内蒙古自治区林业和草原局关于切实加强自然保护地保护管理有关工作的通知》（内林草保发〔2022〕6号）；

（13）《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(自然资函[2020]71 号)。

### 1.2.2标准规程

（1）《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T 14529-93）；

（2）《自然保护区总体规划技术规程》（GB/T 20399-2006）；

（3）《自然保护区生态旅游规划技术规程》（GB/T 20416-2016）；

（4）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

（5）《自然保护区功能区划技术规程》（GB/T 35822-2018）；

（6）《自然保护区工程设计规范》（LY/T5126-04）；

（7）《自然保护区土地覆被类型划分》（LY/T 1725-2008）；

（8）《自然保护区设施标识规范》（LY/T 1953-2011）；

（9）  《自然保护区管护基础设施建设技术规范》（HJ/T 129-2003）；

（10）《自然保护区工程项目建设标准》（建标 195-2018）。

### 1.2.3其他资料

（1）《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011—2030年）（2010年）；

（2）《全国野生动植物保护及自然保护区建设工程总体规划》（2001年）；

（3）《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》（2021年）；

（4）《内蒙古乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区综合科学考察报告》；

（5）乌拉特中旗林业和草原局提供的其他有关资料。

第2章 自然保护区概况

2.1 地理位置与范围

2.1.1地理位置范围及功能区

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区于2001年经内蒙古自治区人民政府批准成立，分布在新忽热苏木、巴音乌兰苏木境内。

- 地理坐标为东径108°45'～108°56',北纬41°36'～41°46';北界以乌兰温多尔音高勒一伊和沃博勒卓一线为界；东界以阿尔其音高勒－洪浩特一莫若格钦一线为界；西界以乌和尔图一哈勒盖图一乌兰温多尔一翁高瑞－图亥高勒－阿尔其山一线为界；南界以呼赉海流图为界。南北长约17公里，东西宽约15公里，保护区总面积达14785.71公顷。

- 核心保护区

叉枝圆柏保护区核心保护区面积6535.29公顷，核心保护区内叉枝圆柏森林生态系统自然状态保持完好，且具一定规模的面积，人为干扰因素少。

- 一般控制区

叉枝圆柏自然保护区一般控制区面积8250.42公顷，位于保护区边界以内，核心保护区界以外，主要开展科学实验、动植物繁育、生态旅游、多种经营等活动。

2.2历史沿革

叉枝圆柏自然保护区始建于2000年9月1日，为野生植物类型自然保护区。2001年经内蒙古自治区政府批准成立，由乌拉特中旗自然保护地管护中心（乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理站）负责保护区的管护、建设与管理。

2.3自然环境概况

（1）地质背景

叉枝圆柏自然保护区所在的乌兰苏木地质构造属内蒙古西部阴山纬向构造带的一部分。为岩浆岩相出露较好的地段。主要由元古界马尼图群、白云鄂博群的石英岩、大理岩、玄武安山岩、花岗岩、花岗片麻岩等组成近东西向的褶皱隆起带。由于地壳上升和剥削作用，本区山体峻峭，谷深狭窄，峰顶和南坡多因流水侵蚀作用而基岩裸露。海拔高程在1407米至1754. 4米之间，地貌类型属高原石质丘陵山地。区内地形切割较强烈，山间沟谷纵横交错，总的地势为东北高，西南低，相对高差为340米。

（2）土壤

土壤的类型根据调查资料，保护区地带性土壤为石质棕钙土，非地带性土壤为风沙土、草甸土，土层厚高25-80cm。

棕钙土是温带草原向荒漠草原过渡的一种地带性土壤。在本区呈东北西南向分布，该地带属温带干旱大陆性气候，地表多沙砾化，土层较薄，土中石膏累积比较普遍，腐殖质层薄，结构性差。

风沙土本区风沙土为非地带性土壤，该土壤属固定和未固定性风沙土，不含石灰，有机质含量较高。

草甸土本区草甸土为非地带性土壤，属灰色草甸土亚类，该土壤水分含量较高，腐殖质含量低，根系多，一般无草皮层，该土富含碳酸钙。

保护区土壤贫瘠，氮、磷含量较低，速钾、速磷及碱解氮含量也较低。由于水土流失，土壤养分流失严重，肥力低下。

（3）水文

①地表水

乌拉特中旗地表水以狼山山地丘陵与乌兰察布高原交界处为分水岭，划为两个水系。山脉南侧为黄河水系，北侧为内陆河水系。属黄河水系的乌拉特中旗流域面积是10875.612平方公里，大小山沟45条，主要河流6条，由于地面坡度大，沟谷河系较为发育，河床迂回曲折，所以旗内大部分中小型水库修建在各大河谷下游处，是山前农业的主要水源。旗内河谷径流主要是降雨形成，各地径流受降雨左右，趋势与降雨的地带性分布一致。黄河流域地表径流深为4—10毫米之间，多年平均地表径流量5973.4万立方米；多年平均地表径流模数5492立方米/年.平方公里。属内陆河水系的乌拉特中旗流域面积12121.778平方公里，主要河流8条，降水为河流唯一水来源，径流年际及年内变化主要受降雨影响。内陆河地区地表径流深在3毫米左右，多年平均地表径流量为1631.364万立方米，多年平均地表径流模数为1345.8立方米/年平方公里。

②地下水

由于地质构造复杂，地下水因地而异，特点是由东向西、由南向北递减。

山前黄灌区以内陆河流域第四系松散岩类孔隙水为主，含水层连续分布，蕴藏量丰富。水层岩性以中粗砂、砂砾石为主，厚度一般在30—70米，水位埋深10米。大部分地区矿化度小于2克/升。宏丰乡以南，乌梁素太乡南局部地区矿化度大于2克/升。补给方式主要靠引黄灌溉和山洪水入渗。

阴山地区，新忽热、石哈河一带地下水以基岩裂隙水为主，含水层主要为花岗风化壳及裂隙破碎带及流纹岩、安山岩、玄武岩层状裂隙水、风化壳深度一般在30米以内，构成裂隙可达40—147米，水位埋深一般小于10米。大部分水质较好。此外也有第四系松散岩类孔隙水分布，分布呈杈状沟，水位埋深1—5米，矿化度小于2克/升。

乌拉特高平原，主要海流图等地分布的第三白垩系碎屑岩类孔隙裂隙水，含水层岩性以砾岩、砂砾岩、泥质沙岩、沙质泥岩为主，厚度一般30—40米，顶板埋深40—80米，静止水位10—30米。另外也有第四系孔隙水。矿化度多在1—2克/升之间。巴音杭盖、乌兰北部和桑根达来东北部矿化度大于2克/升。补给方式主要为大气降水。

（4）气候

由于保护区深处内陆，全年大部分时间受大陆高气压控制，属中温带干旱气候区，表现为极端干旱的内陆荒漠特征。春季（4月中旬至6月中旬），冷空气活动比较频繁，多大风沙暴，降水少，昼夜温差大，气候变化无常。夏季（6月下旬至8月上旬），该季节气候炎热短促，降水较多，集中在7-8月份，多雷阵雨，有时伴有冰雹，可造成山洪和灾害。秋季（8月中旬至10月中旬），这个季节天气凉爽、晴天多，降水少。冬季（10月下旬至翌年4月上旬），漫长的冬季气候严寒，多西北大风，降水少。

①日照

保护区光能资源丰富，太阳辐射与全国各地比较仅次于青藏高原和西北地区。全年日照时数3300小时，日照百分率为73%。

保护区平均太阳辐射144.4-153.8千卡／平方厘米，太阳辐射年内变化5月最大，为17.8-19.12千卡／平方厘米，12月最小为6.3-6.94千卡／平方厘米。

②气温

保护区年平均气温3.7℃,极端最低气温－41℃,极端最高气温34.3℃,春季气温上升快，秋季气温下降快，春季气温高于秋季气温，夏季气温变化不大，气温变化表现为大陆性气候。

③降水量

保护区降水量年平均188.4毫米，降水季节分配不均，64-70%集中在夏季，而且夏季降水多为雷阵雨，降水强度大，同时降水地理分布差异，降水年际变化大。

④蒸发量

保护区年均蒸发量2957.7毫米，是降水量的15倍，湿润系数在0.11-0.26间，属干旱半荒漠地带。

⑤其它气象要素

保护区深居大陆内部，受大陆气流控制表现极端干旱，全年大风日数40天至50天，最大年份达120天，平均风速6. 1米／秒，最大风速可达28米／秒，多为西北风，冷空气活动频繁，无霜期短，仅为110天。

2.4社会经济概况

（1）行政区域

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗管辖，按照撤乡并镇后新的行政区域划分，属于巴音乌兰苏木和新忽热苏木。

- 人口数量

- 保护区共涉及新忽热苏木哈太嘎查和乌兰朝鲁嘎查，巴音乌兰苏木巴音敖包嘎查，共有牧民96户。现有住户44户，牲畜头数共为5136只/匹（马521匹、牛8头、羊4607只）。土地权属为嘎查，牧户由嘎查管理。

核心保护区共有牧民56户。现有住户20户，牲畜头数共为2888只/匹（马258匹、羊2630只）。

一般控制区40户。现有住户24户，牲畜头数为2248只/匹（马263匹、牛8头、羊1977只）。

2.5土地现状与利用结构

根据第三次全国国土调查公布数据结合2021年度国土变更调查结果，保护区总土地面积为14785.71公顷。其中，采矿用地面积162.55公顷，占保护区总土地面积的1.0994%；公路用地面积0.44公顷，占保护区总土地面积的0.0030%；旱地面积3.01公顷，占保护区总土地面积的0.0204%；机关团体新闻出版用地面积0.08公顷，占保护区总土地面积的0.0005%；坑塘水面面积2.70公顷，占保护区总土地面积的0.0183%；其他林地面积934.57公顷，占保护区总土地面积的6.3208%；设施农用地面积1.2公顷，占保护区总土地面积的0.0081%；水浇地面积0.37公顷，占保护区总土地面积的0.0025%；裸土地面积292.25公顷，占保护区总土地面积的1.9765%；农村道路面积13.74公顷，占保护区总土地面积的0.0929%；农村宅基地面积2.88公顷，占保护区总土地面积的0.0195%；物流仓储用地面积0.11公顷，占保护区总土地面积的0.0007%；公用设施用地面积0.19公顷，占保护区总土地面积的0.0013%；天然牧草地面积13371.05公顷，占保护区总土地面积的90.4322%；详见表2-5。

表2-5                       保护区土地利用现状分类表

| 序号 | 地类名称 | 面积（公顷） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿用地 | 162.55 | 1.0994% |
| 2 | 公路用地 | 0.44 | 0.0029% |
| 3 | 旱地 | 3.01 | 0.0203% |
| 4 | 机关团体新闻出版用地 | 0.08 | 0.0006% |
| 5 | 坑塘水面 | 2.70 | 0.0183% |
| 6 | 其他林地 | 934.57 | 6.3208% |
| 7 | 设施农用地 | 1.20 | 0.0081% |
| 8 | 水工建筑用地 | 0.60 | 0.0041% |
| 9 | 水浇地 | 0.37 | 0.0025% |
| 10 | 裸土地 | 292.25 | 1.9765% |
| 11 | 农村道路 | 13.74 | 0.0929% |
| 12 | 农村宅基地 | 2.88 | 0.0194% |
| 13 | 物流仓储用地 | 0.11 | 0.0007% |
| 14 | 公用设施用地 | 0.19 | 0.0013% |
| 15 | 天然牧草地 | 13371.05 | 90.4322% |
| 合计 |  | 14785.71 | 100.0000% |

（5）地方经济状况

在保护区域及周边共涉及96户牧民，人口336人，大小牲畜5136头（只）。牧民的年收入大约为3—4万元/户，收入主要来自畜牧业。（6）土地权属状况

保护区的土地为集体所有。

2.6基础设施

保护区内没有公路，只有农村道路，道路状况不太好。保护区内没有通讯信号。

第3章 保护现状及评价

3.1保护管理现状

保护区成立以来，工作人员克服了资金不足，设施、设备不完善，保护科研设备缺乏，各类资源监测和科研工作不能正常开展等困难，在保护、管理和基础设施建设工作上做出了一些成绩。

3.1.1基础设施现状

保护区现有管护站点一处。

3.1.2边界划定

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区于2001年经内蒙古自治区政府批准成立，批复面积为14787.50公顷。并于2018年将保护区内所有工矿企业进行清理整治。

为了更好、更有效的保护、管理保护区，解决当地经济发展与保护区建设的矛盾，实现保护区依法规范管理，2020年4月根据《内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区林业和草原局关于开展自然保护地优化整合的通知》对内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区进行优化整合。将原有的核心区、缓冲区、实验区根据要求整合成核心保护区、一般控制区。保护区总面积未发生变化，总面积为14785.71公顷。详见表2-1。

| 表2-1 整合优化后保护区功能区划表 单位：公顷 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能区 | 总面积（公顷） | 比例% |
| 核心保护区 | 6535.29 | 44.20% |
| 一般控制区 | 8250.42 | 55.80% |
| 合计 | 14785.71 | 100.00% |

### 3.1.3机构设置

根据《关于成立乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理站的批复》（乌机编发〔2018〕22号），成立阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理站，为旗林业局所属相当股级全额拨款公益一类事业单位。

2021年，根据《关于乌拉特中旗林业和草原局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌中编办发〔2021〕45号），乌拉特中旗自然保护地管护中心（乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理站）为乌拉特中旗林业和草原局所属相当于股级公益一类事业单位。承担阿尔其山叉枝圆柏自然保护区和全旗范围内地质公园、湿地公园、森林公园、草原公园等各类自然保护地的保护建设工作。

管理站下设宣教室、资源保护室、计划财务室，已形成结构合理、内容完善、基础设施较为齐全的组织机构体系，为保护区发展奠定了坚实的基础。保护区目前有工作人员11人。其中大学及以上学历人员10人，高中及以下学历1人。按照职称分，有高级工程师1人、工程师2人、助理工程师4人、其他4人。

3.1.4科学研究

（1）阿尔其山叉枝圆柏扦插育苗研究。主要研究扦插生根的最适条件，插穗年龄不同基质和激素产生的生根效果，进而建立无性系育苗基地。

（2）叉枝圆柏种子育苗技术研究。种子处理方法、种子发芽培育管理试验，建立种子园工作。

（3）造林技术研究。主要研究最适立地条件、土壤水分和养分与林木生长关系，选育优良植株研究。幼树移栽条件，树种配置，林地管理技术等。

（4）考察研究保护区动植物种类和分布，初步探讨它们之间的关系。生态系统特性、结构、演替更新以及生长量等。

3.2自然资源评价

- 植物资源

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内有种子植物48科、146属、267种。其中裸子植物2科3属4种(叉子圆柏、杜松、木贼麻黄、草麻黄 )，被子植物45科、142属、262种。有颈卵器植物门一科(中国科)一属(粉背属)一种 (银粉背）。说明保护区植物种类较少，但同荒漠生态系统的物种相比，则是相对地多样丰富。保护区种子分别占内蒙古种子植物总科数的50%;总属数的23.8%，总种数的13.9%。

（2）动物资源

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内的野生动物中，兽类共有6目12 科46种，鸟类11目31科118种，爬行类共有1目4科13种。说明保护区动物种类较少，但就荒漠生态系统而言，也是相对丰富多样的。就其兽类中，被列入国家一级重点保护野生动物就有8种，鸟类中，被列入国家重点保护种类就有20种，(国家一级重点保护鸟类种，二级种)，占鸟类总数的17%左右。

3.2.1国家重点保护野生植物资源

根据中国国家林业和草原局农业农村部公告，2021年第15号：于2021年8月7日公布的《国家重点保护野生植物名录》查定，保护区有国家Ⅱ级重点保护野生植物有5种，分别为草麻黄（Ephedra sinica stapf）、棉刺（Potaninia mongolica）、蒙古扁桃（Prunus mongolica）、革苞菊（Tugarinovia mongolica）、沙冬青（Ammopiptanthus mongolicus）。

3.2.2 国家重点保护野生动物资源

（1）哺乳类

国家一级重点保护的哺乳类有2种分别为：荒漠猫、黄羊（黄羚）。

国家二级重点保护的哺乳类有10种分别为：赤狐、沙狐、石豹、草原斑猫、豹猫、兔狲、猞猁、鹅喉羚、盘羊、岩羊。

- 鸟类

国家一级重点保护的鸟类有6种分别为：秃鹫、乌雕、金雕、猎隼、大鸨、波斑鸨。

国家二级重点保护的鸟类有19种分别为：鹗、黑鸢、雀鹰、松雀鹰、苍鹰、普通鵟、大鵟、草原雕、红脚隼、红隼、燕隼、游隼、灰背隼、蓑羽鹤、纵纹腹小鸮、红角鸮、雕鸮、蒙古百灵、云雀。

3.2.3地理位置的特殊性

保护区是内蒙古高原地区最具代表性的地段，这里是乌拉特高原丘陵山区，属于黄河水系北端干旱荒漠草原区。项目建设对研究内蒙古高原森林植被的演替、水土保持、涵养水源以及生态系统的保护都是非常必要的。更重要的是，保护区是沙尘暴策源地之一。

3.2.4生态系统的典型性

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区是荒漠化高原典型的生态系统和生物物种保护区，生物多样性丰富。区内植被在森林草原带中具有典型的代表性，其所处的气候区、地貌、土壤及植被等相似，并且经人为破坏和恢复后成为“森林岛”。同时叉枝圆柏林由于自然条件的限制还表现在其生态系统的脆弱性，破坏后难以恢复或发生逆行演替，成为灌丛或草原。

3.2.5生物种类的多样性

内蒙古阿尔其山自然保护区是集生物多样性、科研、可持续利用等多功能于一体的综合性自然保护区，是开展盘羊、黄羊、荒漠猫等珍惜濒危野生动物及叉枝圆柏、杜松、蒙古扁桃等保护植物的基地。

保护区植被类型多样，有山地草原植被、山地森林植被、荒漠植被等。山地森林植被位于保护区的核心保护区，树种主要有叉枝圆柏灌丛、杜松和山榆为主。土壤为山地淋溶褐土，土层较厚。叉枝圆柏是常绿、匍匐性丛生灌木、萌蘖力很强，常形成密集的集群，疏密度随地形条件而异，密者可达0.9，人无法通过，植丛高度在1米。伴生灌木很少。草本植物主要是苔草，其次有早熟禾、羊草、鹅观草、马先蒿等，有些地段灌丛下，还有苔藓层。保护各种保存完整的自然生态系统，确保珍稀濒危野生动物的生存安全及其它野生植物资源种群数量持续稳定的增长，恢复森林植被，丰富物种资源，为开展科普教育和生态旅游奠定坚实的基础。

### 3.2.6生态环境的特殊性

森林具有涵养水源、保持水土、改善气候、防风固沙和防止崩塌等生态效能，保护区内年降水量约188.4mm，其地表枯枝落叶层厚达10cm以上，是内蒙古高原地区重要的水源涵养林区。项目的建设，对区内森林动植物的保护力度将更加增强，森林涵养水源、调节气候、增加雨量、减缓水土流失的作用将更加明显，这对于增加农业产量，提高人民生活水平等都具有重要的意义。

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区除具有较多的生态功能外，由于其特殊的区位还具有生态屏障作用。内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区植被为内蒙古荒漠草原带，这里林木茂密，森林植被阻挡了草原化的南侵，如不加以保护草原化仍具南侵趋势。同时森林植被的存在阻挡了西北风及其携带的沙尘的南侵，减少自然灾害的威胁，保证农业生产安全。

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区的植被是人为破坏后按照自然规律经过长期演替形成的，形成一定的规律，具有一定的稳定性，这就对整个内蒙古高原的生态建设起到积极的示范作用。成为目前正在实施的退耕还林工程，天然林保护工程，三北防护林建设工程很好例证。人们根据自然形成的稳定的林分结构、群落组成等选择适宜的造林树种和栽植密度，进行合理的配置，达到改善生态环境，实现山川秀美的目标。

### 3.2.7科学研究的必要性

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区作为科研的基地，具有强大的科研潜力。首先，在自然科学方面，这里是研究内蒙古高原植被生态系统结构、功能和演化规律的基地，通过对这些规律的研究，可以探索出合理保护生态系统，拯救系统内濒于灭绝的珍稀生物物种的方法；可以为当地经济发展寻求出一条在保证最佳生态效益的前提下，获得最大经济效益和社会效益的路径。其次，在生物学上，内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区对研究动植物物种种群对极端环境的适应能力，探求自然环境对动植物的影响等许多重大生物学科研课题有着重大意义。最后，在社会科学上，保护区具有丰富的文化遗产将会成为研究历史、宗教和文化的重要基地，成为研究植被演替的重要途径。

3.3保护价值

### 3.3.1生态价值

（1）涵养水源，保持水土

阿尔其山自然保护区内保存完好的叉枝圆柏荒漠植被具有较强的涵养水源和保持水土的功能，对于防止水土流失起着重大的作用。保护区建成以后，可以有效地防止区内植被的破坏，在涵养水源和保持水土方面发挥着作用，可以产生巨大的生态效益。

（2）调节气候

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区保护了一个完整的荒漠自然生态系统，因此，区内生态环境和气候比较稳定，对周边地区的气候维持和调节产生了积极的影响，对当地人民的生产和生活起到了保障作用。

（3）维持生态平衡

保护区内良好的生态环境为许多野生动物提供了栖息地或迁移地。保护区建成以后，经过严格保护和管理，可以为野生动物创造一个理想的生存繁衍环境。保护区内丰富的物种多样性提供了许多林木和农作物害虫的天敌，有效地防止了农林病虫害的发生。

（4）生态系统物种循环作用

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区是我国保存完整的森林生态系统之一，具有较高的典型性。系统内同时地保存了不同的生态过程，在各种生态过程中，生物之间(包括种内和种间)、生物与环境之间不断地进行着物质循环和能量流动，包括太阳能的固定、碳和氮的贮存、有机物质的积累、污染物的降解等。

### 3.3.2社会价值

阿尔其山自然保护区地处荒漠高原，周边植被较少，只有保护区内叉枝圆柏植被形成一道四季常绿的景象，区内还有多种的动植物资源，既是丰富的旅游资源，同时还具有很高的美学价值和文化价值。是在荒漠高原地区开展生态旅游、进行科普宣传的理想场所。

保护区内丰富的荒漠生物物种是重要的荒漠地区的基因库资源，它可以为人类将来的利用保留一个选择权，其将来也可以为保护区带来直接经济效益。

保护区内保存完好的荒漠自然生态系统和现存的动植物资源是在恶劣的环境下自然选择的结果，研究它们的生长规律，对于拯救濒危植物，探索荒漠丘陵山区生态建设途径等方面具有重要作用，可以说是一座天然实验室。在这里可以积极进行以保护与发展山地叉枝圆柏生态系统为中心的科研和教学活动，为科研院所和大专院校进行荒漠植物研究提供很好的科研基地。

3.3.3经济价值

通过保护区的建设，合理开发生物资源，因地制宜开展多种经营活动，合理调整产业结构，推动地方经济快速、协调、持续发展。经济效益也体现在生物资源总量的增加和生态环境良性发展对当地经济、社会进步的推动作用上。

3.3.4科研价值

在自然科学方面，这里是研究内蒙古高原植被生态系统结构、功能和演化规律的基地，通过对这些规律的研究，可以探索出合理保护上述生态系统，拯救系统内濒于灭绝的珍稀生物物种的方法；其次，在生物学上，阿尔其山叉枝圆柏自然保护区对研究动植物物种种群对极端环境的适应能力，探求自然环境对动植物的影响等许多重大生物学科研课题有着重大意义。在环境科学上，该保护区可以作为本底，研究内蒙古高原植被发生、发展及演替规律，以及在改善气候、水源涵养、水土保持等方面发生的重要作用。

3.4保护价值评价

### 3.4.1多样性

自然保护区内的多样性是反映物种多度和种群度的一个指标，多样性包括以下三个层次，即生物物种多样性、生态系统多样性和遗传多样性。

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区植物组成以被子植物为主，北温带分布种类多，相对丰富，且单种科属较多，灌木、半灌木和草本植物是最基本的生活类型群。有小乔木荒漠植被、夏绿灌木荒漠植被、常绿灌木荒漠植被、盐湿荒漠植被等荒漠植被类型。

植被类型的多样性是生态系统完整性的具体表现。保护区范围这个大的自然生态系统中，其核心组成是叉枝圆柏林生态系统，保护区内，核心保护区叉枝圆柏林植被保存相当完好，而且，相对而言，生产力较高，发育进行较完善，能量流动与物质循环活跃，时空关系适宜，结构与功能协调，形成一个相对稳定，处于主导地位的自然中心生态系统，可调节气候，净化大气和水体。防风固沙，防止水土流失保持和美化自然环境，而且，它保藏、庇护、孕育、繁衍着大量动物、植物和微生物，不仅是一个蕴藏大量荒漠物种资源的“基因库”，也是一个遗传多样性的“繁育场”。

这样一个大的荒漠系统生态类型，包括它的各系统之间关系的协调与发展形成一个生物食物链的有机体，持续着能量流动和物质循环，保持生态系统的完整性。

3.4.2稀有性

自然保护区的稀有性是用来衡量物种、生境和生态系统在自然界现存量的稀有程度。一般包括稀有物种、稀有群落和稀有生境。稀有性具有一定的区域范围，根据分布范围的大小，可分为地方稀有性、国家稀有性和全球稀有性。

根据《乌拉特中旗天然植物名录》(1981年普查结果) 阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内有种子植物54科、155属、303种。其中裸子植物2科3属4种(叉枝圆柏、杜松、木麻黄草麻黄)，被子植物52科、152属、299种。有颈卵器植物门一科(中国科)一属(粉背属)一种(银粉背）。说明保护区植物种类较少，但同荒漠生态系统的物种相比，则是相对地多样丰富。保护区种子分别占内蒙古种子植物总科数的50%;总属数的23.8%，总种数的13.9%。

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内的野生动物中，兽类共有6目13 科47种，鸟类11目31科117种，说明保护区动物种类较少，但就荒漠生态系统而言，也是相对丰富多样的。就其兽类中，被列入国家重点保护野生动物就有8种，重点保护动物占兽类中的17%。鸟类中，被列入国家重点保护种类就有20种，(国家一级重点保护鸟类种，二级种 )，占鸟类总数的17%左右。

由此可见，阿尔其山叉枝圆柏自然保护区在内蒙古自治区乃至全国范围内都显示出它的珍贵性和稀有性。

### 3.4.3典型性

内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区是荒漠高原地区的一种典型生态系统，该保护区属“自然生态系统类”、“森林生态系统类型”的自然保护区。生物多样性丰富，区内植被在森林草原带中具有典型的代表性，其所处的气候区、地貌、土壤及植被等相似，并且经人为破坏和恢复后成为“森林岛”。同时其叉枝圆柏林由于自然条件的限制还表现在其生态系统的脆弱性，破坏后难以恢复或发生逆行演替，成为灌丛或草原。因此内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区具有内蒙古荒漠高原生态系统重要作用。

### 3.4.4自然性

保护区的自然性是度量保护区内保护对象遭受人为干扰程度的指标。自然性越高，表示所遭受人为干扰的程度越小，其保护价值越大。

在保护区范围内的叉枝圆柏灌木林是很少受人类干扰的自然生态系统，其完整的荒漠植被处于原始状态，保护区内从未进行过任何形式的生产经营活动，没有生态环境的破坏和污染，仍保持着原始的自然状态，林内丰富的生物物种按其发生发展规律有序地自由生活并相互影响，协同进化。

3.5有效管理评价

### 3.5.1管理水平评价

阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区自建立以来，在乌拉特中旗旗委、旗政府的领导下，在自治区自然保护区主管部门和其它有关部门及保护区所在苏木(乡)政府和保护区社区群众的支持、帮助和配合下，经过自然保护区管护中心广大干部职工的努力，自然保护区在自然保护管理方面，取得了一些成绩，也积累了一定的经验。

(1)初步建立了保护管理机构和保护管理体系

目前，保护管理机构——保护区管理站建立，并形成了管理站——管护点二级保护管理体系。保护区目前有工作人员11人。其中大学及以上学历人员10人，高中及以下学历1人。按照职称分，有高级工程师1人、工程师2人、助理工程师4人、其他4人。

(2)制订了较完善的保护管理制度

保护区积极贯彻执行国家和地方政府有关自然保护方面的方针、政策和法律法规。并根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，制定了《阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理办法》，并针对保护区的管理工作特点，制定了《阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理办法》等保护区管理方面的规章制度，并严格遵照执行，使广大干部职工在各自的岗位上有章可循，取得了良好的管理成效。

(3)依法开展保护管理工作，严格执法

保护区社区面积大，居民点分散，人员复杂，社区群众生产生活范围广，给自然保护管理工作带来了很大的困难。为了有效地保护好自然资源和自然环境，保护区积极、主动地寻求当地苏木(乡)政府和嘎查(行政村)委员会的支持，与苏木(乡)政府和嘎查委员会签订自然保护协议，从而使社区政府和群众参加到自然保护工作中来，提高了自然保护管理的效果。

保护区管护中心在取得社区政府和广大群众对自然保护工作支持的同时，加大执法力度，对保护区内的乱采滥挖、乱捕滥猎活动予以严厉打击，并协助旗森林公安分局、野生动物保护等有关职能部门查处走私、销售、贩卖国家和省重点保护的野生动物的非法活动。

（4）大力开展宣教工作

通过在中小学中开展“上好一节生态课，过好一个团队日活动”和“家长向学生承诺不乱捕滥猎、不食野生动物”等宣传教育活动，使得周边社区乃至全旗人民对保护野生动物的意识不断提高，对保护自然环境的重要性也有了更高的认识，人们都能自觉地加入到保护生态环境的行列中。

3.5.2经济评价

目前，保护区资金来源主要为国家财政拨款，只能解决人员工资和部分业务费用。由于保护区建区时间较短，自养能力比较差，而且旗财政比较困难，因此目前保护区在基本建设方面的资金投入非常有限。

多年来，社区群众以牧业和为主要经济来源。由于受自然条件、资源条件和经济基础等多方面影响，暂时还没有替代产业和产品，社区群众的收入增长较慢，这将对自然保护与管理产生一定的影响。

从保护区长远发展着眼，保护区和社区要借鉴国内外自然保护区发展的成功经验，充分利用区位、政策、资源等优势，在保护自然资源的前提下，因地制宜地开展多种经营和生态旅游活动，拓宽收入渠道。同时，社区政府和管护中心管护区的保护事业与社区经济协调发展。

3.6存在主要问题及解决方案

（1）保护区基础设施建设匮乏

目前保护区缺少科研、宣教场所；保护管理站（点）、检查站、瞭望台建筑老旧，大部已成危房，无维修可能；巡护路为自然路，没有开展过基础设施建设，路网毁坏严重；80%以上保护管理站不通网电；职工饮用水困难，文化娱乐设施贫乏。这些难以满足保护区正常管理的需要，与国家的保护区建设要求相比，有一定的距离。

解决方案：

应当加大基础设施建设投入，按照国家级自然保护区工程项目建设标准，尽快提高基础设施水平，新修保护区管护中心办公楼、科研中心、宣教中心、保护管理站、三座防火瞭望台等基础设施，解决职工用电、用水和文化生活困难，为切实保护好内蒙古高原稀有天然次生林生态系统及野生动植物资源奠定坚实的物质基础。

（2）资金缺乏

资金严重不足是保护区保护与管理工作面临的主要问题。在资源调查、资源监测、基础设施建设、人员培训、执法队伍建设等方面都缺乏专门的资金支持。由于资金短缺，使内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区的保护与管理难以实施。

解决方案：

基本建设投资全部来源为中央和自治区投资8：2的比例配套。

- 基本思路

4.1 规划指导思想

以加强国家生态建设的整体战略为指导，遵循自然规律和经济规律，坚持加强资源环境保护，大力恢复发展，合理开发利用的方针，以保护为根本，以发展为目的，以野生动植物栖息地保护为基础，依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《内蒙古自治区自然保护区实施办法》、《国家级自然保护区调整管理规定》及国家的有关政策法规，紧紧围绕保护区的主要保护对象以及保护区的建设目的、性质和任务，综合考虑保护区的生态效益、社会效益和经济效益，全面发挥保护区在资源保护、科研监测、宣传教育、生态旅游等方面的多种功能。此外，保护区的建设与发展必须要与当地的国土规划、国民经济与社会发展规划、土地利用总体规划相协调，妥善处理保护区建设与经济建设和当地居民生产、生活的关系，在重点保护对象得以有效保护的前提下，充分发挥保护区的资源优势，实现资源环境保护与经济社会的协调发展。将自然保护区建成一个保护、科研、宣教及生态旅游等多功能于一体，具有示范性的自然保护区。

4.2 规划原则

根据该保护区自然生态区位、自然资源、社会经济及重点保护对象的特点，在制定总体规划时应遵循以下基本原则：

1、自然保护优先原则。自然保护区总体规划应遵循以保护生物多样性，保护和恢复区内自然植被群落和野生动物种群数量，拯救珍稀濒危物种，维护生态平衡为目的。在保护区内任何规划的建设项目都应以保护为中心，不得有破坏和影响保护区自然生态系统的内容，并重点对保护区山地森林、灌丛——草原镶嵌复杂的植被类型和在此栖息繁殖的诸多珍稀野生动物进行保护。

2、坚持全面规划、合理布局、适度开发、分期建设的原则。在工程项目安排上，根据工程的轻重缓急，突出以保护工程、基础设施、管理体系建设为重点，分步实施，统筹安排保护区建设项目。合理利用旅游资源，利用保护区周边便利的交通和基础设施，因地制宜地发展具有地方特色的多种经营，以增强保护区自养能力。

3、坚持广筹资金的原则。保护区的重点区域和项目以自治区政府投资为主，地方按比例配套，一般区域和项目以地方政府为主，争取自治区政府财政支持。广泛争取国际资助和合作，多渠道、多形式、多层次广筹建设资金。在明确责权利的前提下，动员全社会共同出资赞助参与，国家、集体、个人相结合。

4、坚持可持续发展原则。在保护的前提下，遵循自然规律，正确处理保护、利用与发展的辩证关系，协调好整体利益与局部利益、长远利益与当前利益的关系。最大限度地发挥保护区的生态、社会和经济效益，力求自然资源的持续利用。

5、坚持以科技为先导，加强国内外高新技术及现代化手段在工程建设和物种保护中的应用。在工程建设上，强化管理，统一领导，有计划、有步骤地实施，确保工程建设的高质量和高标准。在工程建设安排上，做到项目优选，重点突破，先易后难。

6、坚持保护区建设和地方经济建设相结合的原则。保护区的发展要推动地方经济的发展，帮助当地群众增收致富相结合，增强社区群众热爱和保护自然环境的自觉性。

7、保护区的建设应有助于山地森林、灌丛——草原等多样性的生态系统保护，有助于野生动植物种群及物种赖以生存、发展的自然环境的保护。

8、坚持重点突出的原则。重点突出保护规划、科研规划和防火规划。

4.3 规划期限

- 规划期限为10年，从2024年-2033年。规划分2期，近期2024年-2028年。远期2029年-2033年。

4.4规划目标

4.4.1 总体目标

根据国家有关自然保护区建设的法律法规、方针政策，以及阿尔其山叉枝圆柏自然保护区所处的特殊地理位置，管辖范围、保护物种的分布、区域地理环境等实际情况，确定项目建设的总体目标。

保护各种保存完整的自然生态系统，确保珍稀濒危野生动物的生存安全及其它野生植物资源种群数量持续稳定的增长，恢复森林植被，丰富物种资源，为开展科普教育和生态旅游奠定坚实的基础，促进周边社区群众对自然保护区建设的理解与支持，改善周边地区社会经济发展的条件，提高社区群众生活水平，最大限度地维护区内生物多样性，使之免遭人为干扰和破坏，使保护区具备比较完善和先进的保护、科研、宣教等设施设备及必要的基础设施，能够满足和保证保护区各项工作的需要，同时使保护区基层职工工作、生活条件得到较为明显的改善，建立起一支较为完善的多专业、多学科、高素质、高水平的科技队伍，对区内物种、生态系统以及自然景观能够进行较为全面的监测和研究。

4.4.2 近期规划

近期规划期限为2024年-2028年，本着从实际出发，高标准起步的原则，完善保护体系，建立科研监测体系和宣传教育体系，加强配套设施和基础设施建设，用五年的时间，建立起比较完善的基础设施和比较规范的保护体系和科研监测体系，使自然资源得到有效的保护。具体目标为：

（1）完善自然保护管理体系和保护设施，进一步健全保护管理方面的各项规章制度，有效保护本区域内的野生动、植物资源和景观资源，改善区内和周边地区的生态环境，并使生物多样性得到发展。

（2）完善各种宣传教育设施，使保护区成为贯彻国家有关自然保护的方针、政策、法律法规和提高人们自然保护意识的场所。

（3）完善科研监测设施，建立科研监测队伍，开展常规科研监测工作，完成保护区的野生动植物资源的本底调查，初步建立保护区野生动植物监测体系。

（4）完善基础设施配套设施，确保保护区各项保护管理工作的正常开展。

（5）采取多种措施，拯救保护区珍稀濒危植物物种，逐步扩大现有的珍稀植被群落，恢复和发展植物种质资源。

（6）加强职工队伍建设，引进和培训专业技术人才，努力培养造就一支思想素质好、政策水平高、业务能力强、爱岗敬业的保护管理队伍和科研技术队伍。

（7）逐步改善工作和生活条件，解决保护区干部和职工的后顾之忧，充分调动职工积极性，为保护区的建设和发展做出贡献。

4.4.3 远期规划

远期规划年限为2029年-2033年，在恢复和发展野生植物种群数量的基础，进行适度的综合利用，促进保护区和社区的经济建设，实现可持续发展，从而建成设施先进、管理高效、环境优美、功能多样，持续发展的高水平自然保护区。具体目标为：

（1）进一步完善保护管理设施，提高保护管理效率；

（2）进一步完善科研设施与设备和宣教设施设备，把保护区建成大专院校和科研院所教学实习基地和开放的实验室；

（3）进一步完善配套设施和基础设施建设；

（4）选择适合于保护区实际的合理利用项目，在保护的前提下，提高保护区和社区的经济水平。

4.5总体布局

为了进一步加强各功能区的管理，做好以国家重点保护的野生动植物为主的珍稀濒危野生动植物及其种群和栖息地的保护，保护区工程项目建设布局以核心保护区属绝对保护区域；一般控制区属一般保护区域，也是保护区进行科学试验、生态治理、经营活动的区域。

### 4.5.1绝对保护区域

核心保护区主要任务是就地保护各种典型生态系统与野生动植物及其栖息地和原生地，保护其生态系统不受人为干扰，在自然状态下演替和繁衍；由保护区建立完善的管理体系和巡护制度进行保护。主要措施为继续采取封禁管护，禁采、禁牧、禁猎等措施。核心保护区除供科学考察、必要的定位观测外，禁止其它人为活动。科学考察、定位观测要按照自然保护区条例的有关规定经国家级自然保护区行政主管部门批准后进行，不能随意开展。

### 4.5.2保护经营区

经营区范围严格控制在一般控制区内该区适度安排和建设必要的保护设施、基础设施及科学试验、宣传教育、生态旅游和多种经营等。

### 4.5.3区划原则

（1）完整性原则。保护区的区划应有利于保证生态系统完整，保护对象有适宜的栖息、繁衍环境和条件。尽量隔离或绕开对保护区不良因素的干扰和破坏。功能区划应具有整体性和连续性，力求规整，核心区外围有较好的缓冲条件。

（2）生物保护的原则。保护区各功能区应有利于对原生型生态系统、珍稀与濒危野生动物物种、典型自然景观进行重点保护，有利于保护对象的可持续生存。

（3）自然性原则。功能区边界划分应以自然地形、地势、TM卫星影像和当地森林分类经营界定方案等自然界线为主，结合行政、权属界线，具有连续性和延续性。

（4）方便管理原则。①有利于保护管理，方便各项管理措施的落实和执行，方便保护区多功能、多效益的发挥。②有利于全面保护生物资源和自然环境，拯救濒危物种，积极开展科研、教学等活动，适当发展生态旅游和多种经营。③有利于协调自然保护区的建设及各项事业的发展。

（5）面积适宜的原则。保护区应有适宜的面积，保护区内各功能区划分时，应优先满足核心区的需要，使核心区构成一个有效的保护单元。

4.5.4区划依据

根据上述原则，结合保护区的自然资源状况及主要保护对象的空间分布状况，依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《自然保护区工程设计规范》（LY/T5126～04）、《自然保护区功能区划技术规程》（LY/T1764～2008）、国家林业局颁布《自然保护区总体规划编制大纲》等有关规程、规定，并考虑保护区内自然、地理和资源状况，兼顾资源保护、周边社区经济发展因素，结合保护区建设的性质、目标及野生动植物种群分布和生态类型特征，乌拉特中旗林草局和保护区科技人员配合下，现场勘察考证，确定自然保护区功能区界线。

将具备下列条件的区域划分为核心保护区：

（1）具有典型代表性并保存完整的自然生态系统；

（2）珍稀动、植物相对集中区域；

（3）适宜珍稀野生动物生息繁育场所；

（4）干扰性因素少的区域。

一般控制区划在核心保护区外，可以从事实验、教学实习、科研考察、多种经营、生态旅游等活动。

### 4.5.5功能区划分

在上述原则的指导下，应依照保护生物学原理和自然保护区在特定区域最佳规划方案，经实地考证，将内蒙古阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区总面积14785.71公顷，将其划分为2个功能区，即核心保护区、一般控制区。详见附图功能区划图。

- 核心保护区

核心保护区总面积6535.29公顷，占保护区总面积的44.20%。

- 一般控制区

一般控制区总面积8250.42公顷，占保护区总面积的55.80%。主要开展科学实验、动植物繁育、生态旅游、多种经营等活动。

| 表4-1 保护区功能区划表 单位：公顷 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能区 | 总面积（公顷） | 比例% |
| 核心保护区 | 6535.29 | 44.20% |
| 一般控制区 | 8250.42 | 55.80% |
| 合计 | 14785.71 | 100.00% |

第5章 主要建设内容

5.1 保护管理规划

### 5.1.1保护管理原则和目标

（1）保护原则

①认真贯彻执行国家有关自然资源保护的方针政策、法律、法规和地方政府的有关规定，系统地对保护区内各种自然资源和生态系统实行严格保护。

②坚持统筹规划、全面保护、突出重点、分步实施的原则。

③坚持采取生物措施、工程措施相结合，各种保护设施科学配置的原则。

④坚持专业人员保护与群众协防相结合的原则。

⑤坚持分区施策的原则。核心保护区可开展一定的科学实验、科学考察等活动，一般控制区允许适度利用，但不得建设污染环境，破坏资源或者景观的生产设施。

（2）保护目标

重点保护保护区内将主要保护对象列入保护目标。珍稀野生动、植物及其栖息环境，防止土壤侵蚀、植被破坏和动物种群的减少，通过加强保护促进生态系统进入良性循环与自然演替，达到人与自然的和谐共生。

5.1.2保护管理措施

（1）建立健全保护管理体系及管理机构

根据国家与自然保护有关的法律法规，结合本保护区的实际情况，按照《内蒙古乌拉特中旗林业草原局各项制度汇编》，依法管理，严格执行。设置自然保护区保护站、保护点、哨卡等，形成保护管理网络体系。

禁止在保护区内盲目修建人为设施，禁止在保护区内开展污染空气、水、土壤及采石、采土、挖掘、毁林等一切以破坏环境为代价的生产经营活动。旅游人员集中的场所，设立垃圾处理设施。

（2）加强宣传教育

通过各种形式对区内外群众和进入保护区的人员进行宣传教育，提高人民对自然保护、生态环境保护的意识，自觉遵守自然保护区的法规政策，变被动保护为主动保护。

（3）对划分的功能区严格管理

核心区保护区严格禁止采伐、狩猎、旅游等一切生产经营活动，

除开展生态定位研究监测、野生动植物研究以及教学实习以外，禁止开展生产经营活动。在其界线上设立标桩、标牌，并派专人巡护。

一般控制区可以从事科学实验和教学实习、参观考察、生态旅游，也可进行野生动植物驯养繁殖及自然资源的适度开发利用。通过保护、驯养繁殖使珍稀物种种群得以恢复和发展。任何建设项目在实施前都必须进行环境影响评价。

（4）加强人员培训

针对保护区技术人员学历偏低的现状，管护中心鼓励在职人员进修、深造，并定期聘请专家为保护区管理人员进行培训。同时，有计划地引进管理和科研人才，积极开展国内、国际交流提高保护区的管理和科研水平。

（5）加强防火管理及污染的防治

建立健全防火机构。落实防火措施，搞好与当地政府的协调，建立有效的防火制度，如护林防火承包责任制，奖惩制度，巡护瞭望制度，火情报告制度等。管护中心购置防火指挥车、扑火运输车、消防车、链轨式拖拉机等设备。各管理站配备相应的灭火设备，并定期培训，能应付紧急火情、火险。

（6）加强旅游业的管理

制定合理的旅游规划，严格按指定旅游路线进行生态旅游活动。旅游区生活废弃物，如生活污水通过排污管道、沟渠引入污水处理池，净化后排放。旅游区设置垃圾处理场，对生活垃圾分类处理。

### 5.1.3保护管理体系

保护区实施中心—巡护站二级管理体系。主要职责是：巡护检查、护林防火、阻止未经许可的人员进入核心保护区、查处进入保护区进行一切破坏自然资源及生态环境的活动，并对所辖范围内野生动植物种群、气象、水文、森林资源变化进行监测和记录。

根据保护区地形地貌、周边社区经济条件以及保护工作的需要，本着有利于保护管理，有利于发挥自然保护区的生态效益、社会效益并兼顾经济效益，本次规划对原有管理站进行修缮、新建3个管护点分别设置在查干德尔斯、哈布特盖、洪浩特。形成更为完善的保护管理体系。

5.1.4保护管理工程

（1）确界立标

因保护区已进行过确标立界工程，本次工程补充部分智能界桩，和一些重要位置和重要拐点的标志警示牌。为了明确保护区范围界限，需设置必要的标桩、标牌。

①智能界桩

保护区已经设置界桩，智能界桩是在已有界桩上安置一个远程智能装置，使得界桩有了一个电子标签的身份，它采集界桩周围的信息（位置信息、温湿度、图片图像、巡查签到、倾斜、振动）防盗报警于一体的界桩管理装置，将数据信息发送给数据中心。数据中心每天产生一个报表，反映界桩的状况：有无界桩被破坏，还可以调用图片，查看界桩周围环境。远程智能装置集成位置信息、感光器件、温湿度器件、视频采集模块和无线通讯模块，具备防盗、防破坏的功能。本期规划在保护区边界上现有152个界桩上安置远程智能装置，使其具有智能界桩的功能。

②标志牌、警示牌

标志牌、警示牌是一种宣传性指示牌，上面有文字、图案等内容，主要用作指明方向、宣传法律法规、防火、禁猎、禁伐、禁止采石等示警以及其它解说性标牌。

禁止标牌：用图形符号传递特定的禁止信息，用于禁止人们不安全行为、违法违规行为、干扰和破坏岩羊等野生动植物及其栖息地行为的图形标志，如禁止吸烟、禁止烟火、禁止带火种等。

警告标牌：用图形符号传递特定的警告信息，用于提醒人们对周边环境及野生动物引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。

指令标牌：用图形符号传递特定的指令信息，用于强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

提示标牌：用图形符号传递特定的提示信息，用于向人们提供某种信息（如安全设施或场所、保护管理设施或场所）的图形标志。

（2）管理站

①管理站维护

根据保护区的自然资源分布、地理位置、交通条件及周边地区人为活动情况等因素，现有1个管理站，基础设施需要维修更新。采暖设施更换，给排水系统维护，购置办公生活设施。

②管护点新建

自然保护区新建3个管护点，分别设置在查干德尔斯、哈布特盖、洪浩特。包括办公室、实验室、休息室、食堂、配套用房等。详见表5-1站址基本建设规划表。

表5-1                           站址基本建设规划表

| 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 平方米 | 270 | 办公室30平方米、三个保护站，每个保护站3间 |
| 实验室 | 平方米 | 180 | 实验室60平方米、三个保护站，每个保护站1间 |
| 休息室 | 平方米 | 270 | 休息室30平方米、三个保护站，每个保护站3间 |
| 食堂 | 平方米 | 180 | 食堂60平方米，三个保护站，每个保护站1间 |
| 配套用房 | 平方米 | 270 | 每处管理站30平方米 |
| 保护站院落建设 | 平方米 | 300 | 三个保护站，每个保护站100平方米 |

（3）巡护道路维护

通往保护区交通相对比较便利，保护区内道路状况较差，日常巡护工作难度较大，为了更好加强保护区的巡护管理，因保护区内脆弱的生态环境和景观资源，不再新修公路。为便于巡护工作的开展，规划维修保护区巡护道路，道路宽度4m，维修长度约为180km，凹凸不平地段用砂夹石铺垫平整，道路维护位于保护区一般控制区。

（4）巡护设备

保护区现有设施都已老旧损坏，不能支撑日常巡护需求，本期规划现规划购置以下巡护设备，见表5-2。

表5-2巡护设备购置表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越野车 | 辆 | 1 |
| 2 | 皮卡车 | 辆 | 1 |
| 3 | 巡护摩托车 | 辆 | 8 |
| 4 | 无人机 | 架 | 2 |
| 5 | 卫星电话 | 部 | 4 |
| 6 | 对讲机 | 部 | 4 |

（5）植被恢复

根据保护区内的土地利用现状调查，保护区内有裸土地为使保护区植被及生态系统得到保护恢复，采取人工辅助措施，通过人工植苗或播种，恢复植被，规划在一般控制区开展植被恢复，面积为30hm²。植被恢复主要措施有人工播种造林或植苗造林，树种选择为叉枝圆柏。

（6）野生动物及其栖息地保护

保护区有种类较多的国家重点保护野生动物，如岩羊、黄羊、金鵰等，从保护区建设以来，保护区的动物种群明显增加，如岩羊、赤狐、沙狐等动物经常在巡护道路附近出现。为保护这些野生动物，需采取以下措施：

①野生动物救助站

对保护区内一些受伤的野生动物进行收容救护也是保护区的重要功能，常有掉队或伤残鸟类、哺乳类在保护区出现，这些动物需要人工救护治疗，经过一段时间饲养后放归大自然。保护区建设野生动物临时收容所对于收容救护受伤的野生动物是十分必要的。野生动物临时收容所的人员技术力量不足时可利用外聘专家指导培训等方法解决。本期规划在现有管护站新建野生动物临时收容所200m²，为砖混结构，同时设置野生动物笼舍500m²内设处置室、观察室、检疫室等，配备1套救护设备，同时设置辅助用房草料库。

②补饲点

为给保护区的野生动物创造良好的栖息环境，在野生动物经常出现觅食的地段设置补饲点和饮水点，定期投放饲料并提供饮用水。本期规划设置食物、饮水补饲点8个，在野生动物救助站设置草料库，以满足野生饲草动物食物短缺的需求。

5.2科研监测规划

### 5.2.1科研监测原则

（1）保护与研究利用相结合的原则

充分利用保护区有利的自然环境和资源优势，有计划、有步骤、有重点地开展科学研究和资源监测活动，为保护和合理利用资源提供科学依据。

（2）保护与可持续发展相结合的原则

保护区的科研应紧紧围绕保护与发展的需求开展，其最终目的应为提高管理水平、科学保护及资源的可持续利用服务。

（3）改善条件与队伍培养相结合的原则

科研建设的重点应放在改善科研条件，提高科技队伍素质建设方面，同时购置必要的科研设备，以优越的政策吸引专业人才和鼓励开展科研活动。

（4）常规性科研与专题性科研相结合的原则

科研课题的重点应放在以常规科研为主，进行经常性的自然资源调查以及本底资料的积累和补充等内容，随着科研设施的改善、科技队伍的扩大及素质提高，逐步扩大到开展生态监测和专项课题的研究上来。

（5）科学性、先进性、实用性相结合的原则

保护区的科研应紧紧围绕保护与发展的需要开展，保护区科研的最终目的应为管理、保护及资源的可持续利用服务。因此，科研项目要立足于高标准、高起点、高要求，力求科技领先，技术先进，还应切合保护区的实际需要。

（6）立足区内与合作交流相结合的原则

紧密依靠保护区内的科研设施设备，并广泛开展与国内外科研单位、高等院校的合作与交流，通过合作、教育、培训等活动，达到锻炼培养科技队伍，提高保护区工作人员的专业素质，带动保护区科研水平的提高。

### 5.2.2科研监测任务与目标

（1）科研任务

由于保护区独特的自然资源和自然环境，科学研究的任务应以森林生态系统和生物多样性保护为重点，吸引中外专家到保护区从事科学研究工作，充分发挥保护区科学研究基地的潜力，为保护区的有效管理提供可靠的科学依据，从而促进保护区的建设和发展。本次规划的目标是把保护区建设成阴山山脉生态系统科研、教学实习的重要基地。开展生态系统和生物多样性保护的研究，保护区可持续发展的研究，建立信息交流，为开展国际科研合作创造更好的条件。

（2）目标

保护区的科研工作，一般可分为常规性科研工作和专题性科研工作。常规性科研主要包括调查自然资源并建立档案。开展科普教育以及组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究及环境监测工作。根据保护区的实际情况，科研工作应以常规性科研工作为主，同时有重点地进行一些专题性科研。

### 5.2.3科研监测规划

保护区的动植物种类珍稀，环境脆弱，为荒漠生态系统的科研监测工作提供很好的平台和场所，本规划中保护区科研监测项目主要是与高校和科研院所合作进行的专题性科研监测和保护区日常基础性的生态系统科研监测。

（1）科研项目监测

专题性研究项目由保护区科研人员或与国内外高等院校、科研单位专业人员合力以保护区为平台进行科学研究。

专题性研究项目是科研监测工作中的重点。规划开展以下专题性科研工作：

①野生动物基况调查、种群监测与研究

保护区重点保护的野生动物主要有岩羊、黄羊、金雕等动物，通过调查、监测，掌握保护区内动物的种群及生存繁殖状况，以便科学有效进行保护研究。在综合考察的基础上，继续进行野生动植物本底调查。查清野生动物特别是国家重点保护野生动物的种群数量、栖息地状况、活动范围、生活方式等。红外相机能够实现对野生动物的“非损伤”性采样，已成为研究动物多样性、种群生态学及行为学的常用手段之一。3S技术是对与野生动物有关的地理信息进行获取、处理、管理和分析的主要手段。规划研究基于3S技术和红外相机监测岩羊、荒漠猫等野生动物活动的关键技术，开展监测活动并分析种群变化趋势，对种群分布、遗传多样性、栖息地选择、环境适应性进行调查与研究。

②保护区生态效益评估

规划开展叉枝圆柏森林生态系统效益评估调查，对涵养水源、净化空气、生物多样性、固碳释氧、保育土壤等生态功能的价值进行评估。

③长期物候监测及荒漠生态系统结构变化研究

规划充分利用科研监测工程中相关监测设施设备，对气象、水文水质、土壤要素，叉枝圆柏生长要素的监测，森林生态系统结构、功能随时间序列的变化等进行长期监测。

④综合科学考察

本规划期内实施保护区每10 年一次的综合科学考察和每年一次的基况调查。内容包括：保护区的基况调查，包括自然环境、植物资源、动物资源、微生物资源、社会经济、经营管理以及综合评价等。

### 5.2.4科研队伍建设

保护区科技队伍的建设一方面要以内部职工为主体，根据科研的需要制定科技人才培养计划，充分发挥现有专业技术人才的龙头作用，使保护区尽快形成一批结构合理、技术精湛、具有较高业务素质和独立完成基础性研究课题能力的科研骨干队伍。另一方面，要以优惠条件吸引人才到保护区工作，逐渐充实保护区的科研力量，加强与国内外科研单位建立友好的科研合作与交流关系，邀请国内外有关专家到保护区进行客座研究等，通过合作研究，增强保护区科技队伍的实力。

### 5.2.5科研组织管理

科研课题实行课题负责人制度，课题负责人全面负责科研课题的组织实施。为充分利用保护区现有科技人员、为他们创造科研环境，一般课题的负责人可以直接委任。对于综合性的科研课题，实行课题负责人竞聘制。

5.2.6科研档案

由自然保护区独立完成或与有关大专院校、科研院所合作参与完成或经保护区主管部门批准的有关单位、个人在保护区内独立完成的科研、考察等收集的材料和研究、考察成果，以及自然保护区在此科研、考察过程中形成的有关科研课题、考察项目管理中的文件、资料等，均要及时归档、妥善保管。

（1）档案内容

①科研规划、计划和文件，包括中长期规划和年度计划、专题研究、专项监测计划，科研课题、监测项目管理过程中的立项报告以及有关文件等。

②科研成果，包括专题研究成果报告、专项监测成果报告，以及中期研究成果和报告等；

③科研论文与专著，包括在各级各类学术与科普刊物上发表的论文、文章，以及出版的专著等。

④科研记录及原始资料，包括野外观测记录、巡逻记录、课题原始记录、统计资料及图纸、照片、声像资料等。

⑤科研合同及协议等。

⑥自然保护区年度科研总结报告、工作报告、各研究专题、监测项目总结报告，以及个人总结报告等；

⑦收集的其它有关保护管理方面的先进经验、适用成果。

（2）档案管理

①建立科技档案建档制度。有关科学研究、科技成果和管理方面的文件等，均应及时归档。

②档案室要有专人负责管理。建立健全档案管理人员的岗位责任制，明确档案管理人员的职责，切实做好档案管理工作。

③建立档案借阅登记制度。有关人员查阅档案时要按章办事，不得随意借阅。对带出档案室的材料，要坚持履行登记制度，以防丢失、损坏。

④规范格式。为便于保存、查阅，科技档案要尽量统一规格，统一形式，统一装订，统一编号。

⑤做好档案保密工作。对需要保密的档案，要按照国家保密法的规定，切实做好保密工作，防止失密、泄密。

⑥建立档案管理系统，实现档案管理自动化、规范化，提高档案管理的效率。

### 5.2.7科研监测工程

（1）生态监测工程

①气象观测站

在保护区设立气象观测站是监测森林生态环境变化的重要基础设施，是记录保护区保护成效的重要指标之一。观测场规格为25m×25m，场地应平整，有均匀草层(草高<20cm)。场内禁止种植作物，保持自然状态，铺设0.3～0.5m宽的小路。观测场四周设高度1.2m的稀疏围栏，保持气流畅通。本期规划在核心保护区中部新建气象观测站1个，为全自动低功耗气象站，操作简单，使用方便。配备观测设备，包括气象观测仪器、气象仪器安装塔、自动气象站数据储存主机等。

②水文水质监测站

水文水质监测站的建设，能够完善保护区水质监测体系，进一步提升保护区水质的监测预警和应急处置能力，保护区域重要水源涵养区的水资源安全。水文水质监测站选择在植被类型上具有代表性的一个自然闭合的封闭区，集水区与周围没有水平的水分交换，即自然分水线清楚、底层为不透水层、地质条件一致、生物群落与周边更大范围的生物群落相一致的自然闭合小区为集水区。修建水平衡量场和集水区测流堰，购置水化学采集设施，分析水文变化，包括地表水、土壤渗透水、地下水、大气降水、穿透水、植被干流、径流等生化指标。

本期规划在保护区核心保护区中部新建水文水质监测站 1 个，配备监测设备，包括多参数水质分析仪、露点水势仪、自动水位记录仪、PH 计、水质传感器、河流水质检测系统等。

③野生动物固定监测样线

野生动物固定监测样线的选取和布置具有高度的代表性。通过样线设置，以控制全区域内野生动物区系变化，由此可以了解岩羊、黄羊等珍稀野生动物的分布、种群动态以及人类活动对其产生的影响，一方面便于开展科学研究，另一方面也可评价保护管理工作的成效。因保护工作和科研项目的需要，本期规划在保护区内重点保护野生动物的主要栖息和分布地段设置野生动物固定监测样线40km。

④植物监测样地

为了进行植物多样性监测、植物群落变化监测及珍稀濒危植物监测，了解植物的自然演替的过程，为保护区的保护和科研工作提供科学依据，本期规划在保护区内及周边设置面积为0.1hm²的植物监测样地6个。

（2）综合科学考察

保护区每10年进行一次科学综合考察，对整个保护区范围植物、动物等资源和气候、土壤、水、风景旅游等非生物资源进行全面系统地调查，建立资源档案，为资源保护、科学研究、科普宣传、生态旅游等各项工作的开展奠定基础。本期规划开展1次保护区综合科学考察（本底资源调查），将调查结果整理成文。

5.3公众教育规划

5.3.1公众教育规划原则

（1）针对性原则

针对社区群众、游客、学生等不同宣传教育对象，采取不同的教育方法。宣传对象的重点是当地社区群众，通过宣传教育活动，使保护区内和周边的群众认识到保护的重要性，并自觉参与保护区的保护管理工作。

（2）多样性原则

利用各种媒体和渠道，采取多种形式和方法，定点或流动相结合，开展宣传教育，从而使人们理解人与自然、人与野生动植物的相互依存、和谐共处的关系。

（3）生动性原则

充分利用保护区的自然资源优势，采取灵活、感染力强的方法，对群众、中小学生广泛开展热爱自然的教育，培养和激发他们保护自然的情感。

（4）经常性原则

要经常有计划地开展宣传教育活动，逐步扩大对包括当地公众在内的培训活动，牢固树立增强自然保护和爱护环境的意识，做到懂法执法、文明守法。

### 5.3.2对参观者的宣传教育

对进入保护区的参观旅游者，除了让其领略保护区的美丽风光，感受大自然的恩宠，保护区还应该通过各种媒介(包括广播、宣传画、多媒体、标牌等)给参观者带来资源与环境保护的直观感受。

(1)设立多媒体演示屏，直接向参观者提供各种有关保护区的信息。让参观者对保护区的情况、保护区的作用和意义有一个全面的了解。

(2)建保护区的沙盘模型，使游人对保护区的地形、地貌、生境类型、主要野生动物和湿地分布等情况有个整体的认识。

(3)在保护区入口、沿线、各保护站等地方的醒目位置设立野生动物保护、人和动物和谐相处、可持续发展等内容的标语牌和广告图，对《野生动物保护法》、《森林法》、《环境保护法》等政策性法律法规以标牌的形式大力宣传，使法律、法规为每一个进入保护区的参观者所熟知。

### 5.3.3 对周边社区的宣传教育

(1)开展自然保护知识和法制知识的宣传教育，提高周边社区群众的自然保护知识和法律知识，增强自然保护意识。通过成立专门的宣教队伍，定期到社区举办植物保护等为主题的知识讲座，促进双方对保护知识的沟通与交流。广泛宣传有关的法律法规，对政策性法律法规的条文释义要向周边农牧民进行逐条逐句解释阐明，使法律、法规深入人心，形成知法守法、依法办事的良好局面。通过放映电影、录象、印发宣传画册，在社区采取展示板、墙报、标语、专栏等形式开展宣传教育活动，增强村民热爱大自然的意识。

(2)注重提高保护区及周边社区公众的文化水平，积极帮助群众进行脱贫致富。积极地向社区宣传推广畜种草种改良、草场合理利用、适度放牧的技术，引进适合当地经济发展的项目，使他们更好更自觉地与保护区合作。

(3)通过广播、电视、报刊、杂志或定期发放材料等形式对社区群众进行宣传教育。促使人们认识到过度放牧、乱采滥挖的严重危害，使人们充分认识资源与环境保护涉及到自己的切身利益，认识到环境破坏和土地沙漠化趋势对当地人民生活、生产造成潜在威胁，从而对所处的生存环境产生危机感，主动遵守保护区的保护规章制度。

### 5.3.4 职工职业培训

(1)加强对现有在职人员的业务培训。采取聘请专家、学者等方式，定期对职工进行湿地和野生动物保护、管理、科研和监测等方面的业务培训和开展专业知识讲座。在提高队伍整体业务素质的同时，尽快培养一批业务尖子，使他们能在短时间内成长为能独立开展科研、监测的专业人才，提高保护管理和科学研究水平。

(2)积极地推动保护区之间的交流与合作，派出员工到先进的保护区学习取经。选拔职工到高等院校进修，接受自然保护、沙漠化防治等相关专业技术培训。

(3)配备相关的学习设施如电脑、教室，订购相关报刊、杂志、书籍供职工学习和工作。促使职工在生产实践中应用先进技术方法、推广实用的科技成果。

(4)积极开展科学研究、学术交流等活动，促进保护区的各项工作上一个新的台阶。加强国际交流与合作，汲取国外先进的技术和经验，通过合作研究提高保护区工作人员的水平。

5.4防灾减灾规划

5.4.1防灾减灾原则

（1）预防为主、科研监测

对于保护区的森林火灾、有害生物、野生动物疫源疫病等，要积极地进行预防。尤其是在易灾地区，要进行以科研监测为主的特殊防范控制，以减少灾害来临对现有资源的破坏。

（2）防治结合、科学应对

一旦发生灾害，要积极地应对，科学的指导。根据治理灾害的决策和措施及时采取行动，防止灾害的发展和蔓延，保护好未受灾害影响的自然资源。

（3）调查评估、宣传教育

灾害发生后相关部门应迅速开展灾情调查评估，对灾害给人们生产生活带来的影响进行分析总结。还应加强对保护区工作人员、周边社区居民以及游客的宣传教育，使他们了解熟悉森林火灾、有害生物、野生动物疫源疫病等灾害的基础知识以及防护措施。

5.4.2防灾减灾目标

防治森林火灾、有害生物、野生动物疫源疫病等灾害，要进行恰当的管理和积极的应对，不仅要把灾害降低到最小程度，而且要把保护区的资源进行有效地保护和利用。

5.4.3防灾减灾工程

（1）森林(草原)防火

根据阿尔其山自治区自然保护区的特点，森林(草原)防火的建设内容，一是在保护区建多功能瞭望塔1座，既用于监测森林(草原)火险、火情，也用于科研监测以及监测乱采滥挖、乱捕滥猎非法行为；为提升保护区防火扑火应急能力，本期规划在防火物资储备库配备扑火设备100套，扑火设备包括灭火器、风力灭火机、手提水泵、割灌机、防火服装、灭火水枪、灭火弹等。

（2）森林草原有害生物防治

目前灌木、草原病虫鼠害基本得到控制，没有造成灾害。为了更好地防止病虫鼠害的发生，做到“预防为主、综合防治”的病虫害防治方针，规划配备病虫鼠害防治检查车、喷雾设备等。

（3）疫源疫病监测

本期规划在现有管护站新建野生动物疫源疫病监测站一处，面积为300m²，并配备相应的设备。

5.5基础设施规划

5.5.1基础设施建设原则

（1）实用性

基础设施是保护区的硬件基础，没有基础设施的建设，保护区的一切工作将很难顺利完成。选择对巡护、监督等日常工作有实用价值的基础设施设备，对于保护区的工作人员来说是非常必要的。

（2）针对性

根据每个管理站点已有的设备、不同的需求以及所在管理站点的地势特点、巡护人员的年龄特点等因素，有针对性地配备不同的基础配套设施，完善保护区的基础设施设备。

（3）可行性

依据保护区管理站不同的地理、资源条件现状，进行科学地调查和分析，制定可行的配备设施方案，进行基础设施的配备。

5.5.2基础设施建设目标

加大对保护区各管理站点基础设施的建设，是保护区管护工作的重点，也是一切工作的基础。通过对保护区基础设施建设的实施，将保护区建成为各管理站点通电、通水、通气、信号接收无障碍等基础设施完备的自然保护区。

### 5.5.3基础设施工程规划

为了更好地协调保护区管护中心与地方政府的工作关系，保证保护区工作的顺利开展，规划管护中心地址设在交通、通讯条件较好，基础设施完善，便于上级主管部门对保护区管理工作的指导、监督与协调，也便于管护中心加强与外界的联系的乌拉特中旗林业和草原局大院。局址的设置主要考虑了以下因素：

林草局是主管乌拉特中旗林业及野生动植物的行政部门，管护中心设于此有利于协调工作，便于宏观调控和管理各保护站的工作。交通方便，有较好的内外衔接条件，较易安排水、电源等其它日常辅助性设施，有利于使今后开展的科研工作与生产活动相结合。

### 5.5.4道路建设规划

巡护道路，各功能区现有少量不规整的通往牧户的简易便道，需修建绕核心保护区、一般控制区的土石干道，总长度50公里。

防火和病虫害监测道路。这些道路分布于保护区，与巡护道路构成保护区公路网。道路依自然地形和自然条件而建，以保持自然状态为主。

5.5.5供电与通讯规划

各保护站及所辖区域的用电线路从通往苏木的高压线路联接架设。三个站的干线总长约为20km。其中一站查干楚鲁图至二站苏木图10km，二站至三站查干陶勒盖10km。可以考虑风能或太阳能发电装置。

5.5.6生活设施规划

为了把保护区内各项保护工作做好，除建设好必要的保护设施外，保护区管护中心、各管理站、管护点的生活设施建设也非常重要。叉枝圆柏保护区处山区，区内人烟稀少，交通不便。因此，在保护站建设必要的生活设施显得非常必要。

（1）供暖工程

保护区管护中心办公楼的冬季供暖与林业局供暖协调解决。各保护站只规划燃煤取暖。

（2）给排水工程

管护中心的给排水由旗镇统一安排，每个保护站需就地打井解决给水问题，科研实验涉及到有化学污染的废水，须专门设置积水桶，专门处理。

5.5.7保护区科研管理信息系统的研建

规划建立各功能区森林资源信息板块数据库、区系功能板块信息资源、管理机构组成信息板块、巡护、警报信息板块等的构建和动态自动修正、更新体系，为自然保护区有效保护、科学经营和管理、持续发展提供强有力的技术手段和管理模式。

5.6社区共管规划

保护区及周边地区主要以牧业为主，但由于地理位置偏僻，自然环境恶劣，社区经济发展比较缓慢。在国家西部生态环境建设的宏观政策下，考虑当地沙漠化治理的迫切需要，政府开始了严格的限牧育草措施，社区农牧民的经济收入受到了一定的影响，自然保护与当前社区经济发展的矛盾日益突出。

5.6.1社区共管原则

(1)遵循自然生态原理和农村经济原理，充分利用大自然的时空秩序、有限的土地和劳动力资源，在不破坏自然生态环境，鼓励开展非资源消耗性产业的发展。

(2)社区发展项目要与保护目标建立直接的联系，以保护为中心设计发展项目，大力推广有利于生态环境保护的发展项目。

(3)与保护区有直接利益关系的社区群众是共管的主体，在共管中起决定性的作用，社区发展项目要重视和尊重当地居民的传统文化、传统利益，发展既有利于资源保护又符合社区需要、适应市场经济的项目，使社区摆脱贫困，支持资源保护工作。

(4)社区发展项目应立足于建立良好的社区关系，沟通与当地政府的关系，体现保护区对社区可持续发展和当地经济发展的重要意义。

(5)社区共管建设以示范项目为主的原则。通过选择典型的农、牧户进行项目示范，带动其它农牧户的发展。

### 5.6.2社区共管目标

通过实施社区共管项目，保护区与周边社区群众建立伙伴关系，改善社区关系，扶持社区经济和公益事业，使社区真正感受到保护给他们带来的好处，从而积极参与保护区资源的保护、支持和理解保护区的工作，并减少社区对保护区资源的直接依赖，实现保护区资源的保、防、治、用相结合。

### 5.6.3社区共管措施

（1）开展资源的合理利用

为帮助保护区及周边社区的群众，在不破坏保护区资源的前提下，开展资源的合理利用，以可持续的方式发展经济，减少对保护区资源的压力。

- （2）成立社区共管委员会

- 建立良好的区社关系，使社区积极参与保护区资源的共管，是保护区管理与建设的重要内容之一。社区共管最重要的是由当地群众参与管理，与保护区周边群众一起，规划成立社区共管委员会，分别由周边社区中受过良好教育、生产实践经验丰富、有一定组织能力的人员与保护区管护中心有关人员组成委员会，负责保护区的社区共管事宜。

①共同参与、制定公约。保护区吸收当地居民参与自然保护区的规划、管理工作，招聘当地居民为管护人员，与苏木(乡)、嘎查(村)等共同订立“保护公约”和乡规民约，指导、约束和规范社区群众的行为。

②提供技术。对社区群众进行技术培训，引导当地群众发展生产，为当地居民提供先进实用的致富技术。

③合作项目。与周边单位联合，围绕自然保护、资源利用、生产活动、科学研究和旅游活动等内容，选择既有利于保护区资源保护、又有利于群众脱贫致富并符合当地传统文化的项目，商定协议，展开多种经营。

5.7生态旅游规划

生态旅游是以自然生态系统为旅游对象，融生态保护、休闲娱乐及科普教育为一体的旅游活动。自然保护区开展生态旅游具有得天独厚的优势，一方面可为保护区增加创收，另一方面可提高保护区的知名度，带动社区经济发展，使社区认识到保护资源同样能给他们带来经济利益。但是，超出环境容纳量的生态旅游会导致保护区旅游资源和自然环境的破坏，而成为一种消耗性的资源利用方式。因此，必须对生态旅游进行科学规划。

### 5.7.1生态旅游的原则

在保护区内进行生态旅游，必须是限制性的、自然性的、游憩与保护宣传相结合、周边社区参与的旅游。

(1)限制性原则。例如，根据环境容纳量，确定每次最大的旅游人数，采用科学方法处理垃圾及污水；为防止核心区受到外来人干扰，生态旅游景点的设置限于一般控制区内；各旅游项目必须确保游客的人身安全。

(2)自然性原则。例如，旅游景点的开发不得破坏原有自然风貌、古迹景观，不进行大型修建和整饰工程；旅游设施和产品以自然和传统为主，与自然景观和传统生产生活方式协调；旅游项目必须强调人与自然和谐统一的主题。

(3)游憩与保护宣传结合原则。生态旅游项目必须是游憩与科普、自然保护宣传于一体的活动，使游人不仅享受自然、陶冶心灵，而且增长知识、提高自然保护的意识。

(4)周围社区参与原则。生态旅游的发展要尽量照顾周边社区群众，通过聘任导游、组织服务人员等，增加当地居民的收入。

5.7.2规划的指导思想

以保护为根本，以合理利用、提高人们生态保护意识、推动社区经济发展为目的，以科学规划为基础，以依法管理为保障，实施社区共管、联合发展，创造宽松优化的内外投资环境，逐步建设布局合理、规范有序、管理高效、充满活力的生态旅游产业，最大限度地发挥保护区生态、社会和经济效益。

5.7.3旅游资源评价

(1)旅游资源丰富

自然保护区生态旅游资源丰富多彩，有秀丽的水体和奇幻的天象等自然地理景观，有富有特色的少数民族风情，还有类型多样、色彩丰富、四季变化的荒漠植被景观资源和活泼可爱、形态娇美的动物景观等生物景观资源，构成了神奇粗犷、雄浑壮丽、丰富深邃的生态旅游资源体系。类型多样、丰富多彩、纯自然风光观赏价值高、具有野、奇、新、美诱人魅力的生态旅游资源，既具有很高的艺术、美学、文化、科学和观赏价值，也具有巨大的开发利用价值。

西部大开发的实施，经济的发展，人民生活水平的提高，将带动旅游业的发展。而自然环境相对较好，旅游资源丰富的自然保护区将成为人们的理想去处。

5.7.4旅游项目规划

根据阿尔其山国家级自然保护区生态旅游资源的特点，生态旅游主要项目规划如下。

(1)科普旅游

通过看展览、声像多媒体等活动以及参观、考察保护区的自然资源，认识自然价值，获得自然科学知识，从而提高游客的生态知识、自然保护意识。根据科普旅游的特点，科普旅游的对象主要是大中小学在校学生。

(2)乡村旅游

借助保护区恬静的乡村生活，为游客提供放牧等活动，使游客获得身心的享受。

(3)民族风情

保护区有十多个民族，每个民族都有浓郁的民俗风情。特别是，具有典型蒙古族风情特色的蒙古包既与草地环境协调，又对游客有极大的吸引力。

5.7.5旅游发展前景预测

旅游是一项收益高、关联度大的行业，它的兴旺可以带动商业、服务业、交通运输业等相关产业的发展。由于社会经济和文化的发展、以及节假日的增多，旅游人数日趋增多，开发旅游业具有巨大潜力。在整个旅游产业中，生态旅游增长最快，说明生态旅游又是旅游产业的增长龙头，是人们物质文化生活水平提高后的一种高级精神享受。生态旅游成为当前国际旅游市场发展最为迅速、适应性最广泛的一项旅游活动。

保护区依托其明显的区位及资源优势，适度开发以保护环境为主的生态旅游资源，将既为保护区的宣传、对外交流、科研合作等事业起到促进和推动作用，又为保护区带来一定的经济收入，增强自主经营能力。

### 5.7.6环境质量控制

开展生态旅游必须采取有效措施，所开展的一切活动都必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》，防止对自然生态环境造成负面影响，确保自然资源的安全。主要采取以下措施：

(1)区内一切设施建设需符合环保要求，对有可能造成环境污染的建设内容要进行环境影响评价，制定出切实可行的环保措施，使其对环境的影响降低到最低程度。

(2)建设项目污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准，已建设施污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

(3)保护区各类建筑、设施要按照规划进行布局，按要求设计，按设计施工。同时，要与周围环境协调，避免破坏景观、引起视觉污染。

第6章 重点工程与项目

6.1保护管理工程

6.1.1智能界桩

在保护区边界上设置智能界桩，材质为石材，规格为尺寸为 150cm（高）×20cm（宽）×20cm（厚），在现有152个界桩基础上，安置远程智能装置，使其具有智能界桩的功能。

6.1.2标志牌、警示牌

有人员活动的区域设置标牌 100 个。在保护区的主要出入口、区内居民点、区内各路口及其它人流较多处，设立标志牌、指示牌共计100块。其中：警示牌50块、标志牌50块。位于人畜活动频繁的位置，道路交叉口等醒目的地点。

6.1.3管理站、点建设

管理站维护：已建的管理站房因年久失修，不能正常使用，现需进行全面维修。维修内容主要有：巡护站房墙面地板装修、给排水系统更新1套、供暖设施更新一套、购置办公设施（包括办公桌椅、电脑）6套，购置生活设施，包括巡护人员驻站住宿设施（包括床、床垫、被褥等）6套，厨具1套。

新建管护点3处，每处120㎡，计360㎡。包括办公用房、值班用房、职工宿舍、食堂、仓库和卫生间等；在每处管护房内新建给排水设施1套，新建取暖设施1套，购置办公设施4套，购置生活设施4套。

### 6.1.4巡护道路维护

巡护道路维修180km，砂石路损毁坑洼地段用砂夹石垫平，清理大块石头。巡护道路建设50km。

### 6.1.5巡护设备

巡护设备配备越野车1辆、皮卡汽车1辆、巡护摩托车4辆，无人机2个，卫星电话4部、对讲机4部。

6.1.6植被保护与恢复

规划在一般控制区开展植被恢复，面积为30hm²。植被恢复主要措施有人工播种造林或植苗造林，树种选择为叉枝圆柏。

### 6.1.7 野生动物保护

（1）新建野生动物临时收容所1处，面积200㎡，棚舍500㎡。配备相应的诊断、救护设备。

（2）在野生动物经常出现觅食饮水的地段，有计划地设置投饲、补饲台8个，解决野生动物觅食困难问题。

6.2科研监测工程

6.2.1科研监测中心

为提供科研监测工作场所，在现有管理站建立科研监测中心200㎡，包括样品初处理实验室20㎡、分析室20㎡、科研档案室20㎡、标本室10㎡、计算机房20㎡、监测用房10㎡，并配备相应的设备。

### 6.2.2生态监测工程

规划气象观测站、水文水质监测站、生态系统定位观测站各1个；动物红外相机15个、野生动物固定监测样线40km、植物监测样地6个。

6.3公众教育工程

6.3.1宣传牌和宣传橱窗

在保护区社区居民点附近、各路口、旅游景点等人为活动比较集中处，设立宣传牌，计30块，在2个巡护站站址和保护区管护中心局址各设置1个宣传橱窗，共计3个。

6.3.2职业培训与社区教育

为了提高保护区管理人员的业务知识和社区群众的自然保护意识，需要对保护区工作人员进行职业培训，对社区群众开展自然保护宣传教育。规划每年2人1次的在职职业培训；同时在保护区组织工作人员开展短期培训班教育，每年10人次，每次半个月。每年开展社区群众教育6次，每次1周。

6.3.3保护区网站

为了加强保护区对外宣传力度，提高保护区影响，在保护区管护中心建立计算机宣传网站。

6.4防灾减灾工程

（1）森林(草原)防火

根据叉枝圆柏自然保护区的特点，森林(草原)防火的建设内容，一是在保护区新建多功能瞭望塔1座，既用于监测森林(草原)火险、火情，也用于科研监测以及监测乱采滥挖、乱捕滥猎非法行为；二是配备瞭望监测设备和防火、灭火设备。

（2）森林草原病虫鼠害防治

目前灌木、草原病虫鼠害基本得到控制，没有造成灾害。为了更好地防止病虫鼠害的发生，做到“预防为主、综合防治”的病虫害防治方针，规划建设植物病虫害防治设备、药品等，配备病虫鼠害防治检查车、喷雾设备等。

6.5基础设施工程

水井3眼、柴油发电机3台、输水管线10km、广播电视接收设备3套、医疗救助设备3套。保护区内架设供电、通讯线路40公里。

根据保护区保护管理站、点的设置，新建3个管护点，站址分别位于查干德尔斯、哈布特盖、洪浩特。管护站共有办公用房310平米，包括办公室30平米，实验室60平米，休息室30平米，食堂60平米，配套用房30平米，院落100平米。在原有站点的基础上，进行维修维护。

第7章 管理机构与能力建设

7.1 组织机构设置原则

保护区的组织机构设置本着以下原则：

（1）组织机构的建立，有利于国家有关方针、政策、法律、法规贯彻执行，对保护区实施有效管理，制定保护区建设方针和发展目标。

（2）坚持机构设置的科学性和整体性。保护区组织机构的设置，必须根据保护等级，管辖面积，贯彻“精简、统一、高效”的原则，尽可能减少非生产人员，提高工作效率。

（3）管理干部队伍建设要具有最佳化整体效率和最大化效益，实行动态管理，发挥人才优势，提高科学管理水平，促进保护区向更高阶段发展。

7.2组织机构

保护区管理机构名称为：乌拉特中旗自然保护地管护中心。行政级别为林业局所属股级公益一类事业单位。

乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管护中心组织机构示意图

7.3人员编制

根据国家有关规定及主管部门的定编标准，结合管护中心的实际情况，为适应新时期保护事业发展的需要，自然保护区管理人员配备本着精简、高效的原则，按照具体的任务定员，并尽量做到一人多职和一职多能，以提高办事效率。

表8-1乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管护中心机构编制表

| 机构名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 11 |  |
| 高级工程师 | 1 |  |
| 工程师 | 2 |  |
| 助理工程师 | 4 |  |
| 其他 | 4 |  |

7.4组织机构的作用和职能

乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区以保护森林、灌丛、草原等多样的生态系统及珍稀野生动植物为目的，为使保护区各机构职责分明，协调一致，开展保护区各项工作，规划各组织机构的作用和职能如下：

7.4.1管理站作用和职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）对自然保护区内自然环境和自然资源进行调查、监测、建档，组织保护和科研；

（四）进行自然保护的宣传教育；

（五）承办上级业务部门和行政主管部门交办的其他工作。

主要职责任务

（1）宣传贯彻国家、自治区关于自然保护区和自然公园的相关政策法规，进行自然保护的宣传教育。

（2）承担阿尔其山叉枝圆柏自然保护区和全旗范围内地质公园、湿地公园、森林公园、草原公园等各类自然保护地的保护建设工作。

（3）开展自然保护地内自然环境和自然资源调查、监测、建档，组织保护和科研。

（4）承担辖区范围内天保和公益林补偿相关工作。

（5）完成旗林业和草原局交办的其它任务。

7.4.2宣教室作用和职能

负责管理站的日常事务及各项工作综合协调；负责有关文件、材料的起草和重要会议的筹备、组织；负责机要保密、信息收集与反馈、对外宣传与联络、信访、督查、调研、档案管理、收发及接待工作；负责信息化建设、管理工作；负责公共关系、后勤管理、安全保卫等日常事务工作。

7.4.3资源保护室作用和职能

认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规，坚决制止、打击不法人员在林区从事盗伐林木、乱挖乱采药材，非法狩猎等破坏森林资源的违法犯罪活动；对区域内森林资源进行监测，掌握第一手资料；指导各保护站、点的工作；负责督促、检查各保护站、点日常巡护和巡护记录，对发现情况及时上报森林公安并及时处理；做好向周边社区人员进行自然保护条例和各项法律法规以及森林防火的宣传工作；做好进出山情况和外来人员的记录，坚决制止在保护区内进行偷猎、盗伐、采药等一切违法活动。

7.4.4计划财务室作用和职能

认真执行《中华人民共和国会计法》和上级财务主管部门的各种财务政策；加强财务预算管理，开源节流，增收节支；及时编制会计年度预决算、核算及监督、财务收支计划、成本费用计划及上报各种财务、计划、审计报表，并向领导提供决策依据，实行财务监督；负责职工工资的增减报批和收支单据的初审，严格财务管理；积极争取各方面资金。

7.4.5管护站作用和职能

宣传自然保护区的法律法规和方针政策；监督管理辖区内各类生产活动；协助森林公安调查处理资源破坏案件；搞好防火林带和巡山林道建设，严查火灾隐患，及时发现和扑灭火灾；不断强化与辖区周边苏木镇、村、农户及村民的睦邻友好关系；搞好自然资源的巡护和检查工作；全力维护辖区林区秩序稳定，确保辖区森林及野生动植物资源安全；完成管理站交办的其他工作。

第8章 投资估算与效益评价

8.1 估算依据

(1)《林业建设工程概算编制办法》；

(2)原林业部颁发《自然保护区工程总体设计标准》；

(3)交通部公路基本建设工程概算、预算编制办法和《公路工程概算定额》基价表；

(4)《全国统一建筑工程基础定额内蒙古单位估价表》(1999)；

(5)《建筑工程技术经济参考指标》；

(6)《实用建筑工程估算手册》；

(7)通过市场调查取得的有关设备、仪器、材料现行价格；

(8)乌拉特中旗林业局提供的有关技术经济指标；

(9)《自然保护区工程项目建设标准》（建标1995-2018）

(10)《重点区域生态保护和修复工程建设投资估算指南》（国家林业和草原局 2021 年）

(11)《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕229 号文）

(12)勘察设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)规定计取。

(13)建设单位管理费按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定计取。

(14)国家计委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）。

(15)国家计委《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。

(16）基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%计取。

8.2估算说明

由于内蒙古阿尔其山自治区级自然保护区在现有的基础上进行建设，一些建设项目依托已建设施，因此对于已有的投资不再纳入本项投资概算中。在已有基础上进行的改扩建工程投资以及新建项目投资，则一并纳入本估算。

8.3投资估算

经估算，保护区各项工程总投资为2539.36万元。其中，工程费用2311.36万元，占工程总投资的91.02%；其它费用103.07万元，占工程总投资的4.06%；预备费124.93万元，占工程总投资的4.92%。详见附表。

工程费用总投资2311.36万元，按项目分为：保护管理工程投资1230万元，占53.21%；科研监测工程投资618.5万元，占26.76%；宣传教育工程投资48.50万元，占2.1%；防灾减灾工程投资91.10万元，占3.94%；基础设施工程投资323.26万元，占13.99%。详见附表投资估算表。

| 主要建设项目规划汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 比例（%） | 合计 | 建设投资构成 |  |  |
|  |  |  | 建安工程 | 设备购置 | 其他 |
| 总投资 | 100.00% | 2539.36 | 1286.1 | 600.26 | 425.00 |
| 保护管理工程 | 48.44% | 1230.00 | 884.60 | 245.40 | 100.00 |
| 科研监测工程 | 24.36% | 618.5 | 91.00 | 219.50 | 308.00 |
| 宣传教育工程 | 1.91% | 48.50 | 37.50 | 0.00 | 11.00 |
| 防灾减灾工程 | 3.59% | 91.10 | 21.00 | 64.10 | 6.00 |
| 基础设施工程 | 12.73% | 323.26 | 252.00 | 71.26 | 0.00 |
| 其他费用 | 4.06% | 103.07 |  |  |  |
| 预备费 | 4.92% | 124.93 |  |  |  |

8.4投资进度安排

结合叉枝圆柏自然保护区现状和项目实施情况，保护区建设投资安排如下：

近期(2024-2028年)投资1915.56万元，占总投资的82.88%；

远期(2029-2033年)投资395.8万元，占总投资的17.12%。

8.5投资来源

内蒙古叉枝圆柏自治区级自然保护区的组织机构设置本着以下原则：保护区基本建设项目大部分属于公益性事业，应坚持以国家拨款和地方财政配套为主、多渠道筹集资金的原则。

根据上述原则，本规划项目总投资由中央投资、地方财政配套、自筹三个渠道解决。其中属于保护性质的保护管理工程、科研监测工程、宣教工程、基础设施工程等工程投资由中央投资和地方财政配套解决。乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自治区级自然保护区位于内蒙古自治区的西部地区，地方财政困难，根据国家有关政策，确定中央投资和地方财政配套的比例为8：2。由此叉枝圆柏自然保护区项目总投资来源为：

中央投资2031.49万元，占总投资的80%；

地方财政配套投资507.87万元，占20%。

8.6效益评价

8.6.1 生态效益

大量的事实证明，凡是保存着良好的森林生态系统的自然保护区，都在调节气候、增加雨量、涵养水源、保持水土、保持和提高环境质量、减免自然灾害及保障农、林、牧、副、渔稳产高产等方面，发挥着重要的作用。

（1）涵养水源，保持水土

阿尔其山自然保护区内保存完好的叉枝圆柏荒漠植被具有较强的涵养水源和保持水土的功能，对于防止水土流失起着重大的作用。保护区建成以后，可以有效地防止区内植被的破坏，在涵养水源和保持水土方面发挥着作用，可以产生巨大的生态效益。

（2）调节气候

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区保护了一个完整的荒漠自然生态系统，因此，区内生态环境和气候比较稳定，对周边地区的气候维持和调节产生了积极的影响，对当地人民的生产和生活起到了保障作用。

（3）维持生态平衡

保护区内良好的生态环境为许多野生动物提供了栖息地或迁移地。保护区建成以后，经过严格保护和管理，可以为野生动物创造一个理想的生存繁衍环境。保护区内丰富的物种多样性提供了许多林木和农作物害虫的天敌，有效地防止了农林病虫害的发生。

（4）生态系统物种循环作用

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区是我国保存完整的荒漠生态系统之一，具有较高的典型性。系统内同时地保存了不同的生态过程，在各种生态过程中，生物之间(包括种内和种间)、生物与环境之间不断地进行着物质循环和能量流动，包括太阳能的固定、碳和氮的贮存、有机物质的积累、污染物的降解等。

8.6.2社会效益

阿尔其山自然保护区地处荒漠高原，周边植被较少，只有保护区内叉枝圆柏植被形成一道四季常绿的景象，区内还有多种的动植物资源，既是丰富的旅游资源，同时还具有很高的美学价值和文化价值。是在荒漠高原地区开展生态旅游、进行科普宣传的理想场所。

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内丰富的荒漠生物物种是重要的荒漠地区的基因库资源，它可以为人类将来的利用保留一个选择权，其将来也可以为保护区带来直接经济效益。

阿尔其山叉枝圆柏自然保护区内保存完好的荒漠自然生态系统和现存的动植物资源是在恶劣的环境下自然选择的结果，研究它们的生长规律，对于拯救濒危植物，探索荒漠丘陵山区生态建设途径等方面具有重要作用，可以说是一座天然实验室。在这里可以积极进行以保护与发展山地叉枝圆柏生态系统为中心的科研和教学活动，为科研院所和大专院校进行荒漠植物研究提供很好的科研基地。

8.6.3经济效益

通过保护区的建设，合理开发生物资源，因地制宜开展多种经营活动，合理调整产业结构，推动地方经济快速、协调、持续发展，加快当地群众脱贫步伐。经济效益也体现在生物资源总量的增加和生态环境良性发展对当地经济、社会进步的推动作用上。

8.6.4总体评价

保护区是保护荒漠高原地区森林生态系统和生物多样性的基地。

保护有代表性或有独特性的自然生态系统，可使其中动植物生物群落的多样性和整体性受到保护，生物资源得到保护和发展。该区具有荒漠高原生态系统的特征和比较完整、丰富的物种资源，代表了这一地带典型的自然综合体及其生态系统，作为荒漠地区遗传物质的基因库，保护着大量珍贵、稀有的遗传物质，对人类的发展做出了贡献。

保护区是开展科学研究的天然实验室。

阿尔其山自然保护区保存有完整的荒漠生态系统，丰富的物种，生物群落赖以生存的环境，为开展各个学科的科学研究提供了得天独厚的基地和天然实验室，其研究领域不仅包括生态学、生物学方面，还包括经济学及社会学方面。尤其在研究古气候变化、植物迁徙和区系演变的研究和生态监测等方面。

保护区是进行宣传教育的自然博物馆。

阿尔其山自然保护区是宣传国家自然保护方针、政策的自然讲坛。其宣传对象是当地广大的干部、群众和进入保护区参观的国内外公众；宣传内容主要包括国家有关自然保护的法律、条例、政策和有效保护事例，示范宣传资源保护与持续利用的意义。阿尔其山自然保护区也是文化教育的天然课堂和实验场所，可接纳大专院校和中、小学生实习和参观，尤其是生物学、生态学等专业的学生青少年通过亲身体验和目睹，增加生物、生态、地理、资源保护和利用等方面的知识。

保护区可以作为合理开展利用自然资源的示范基地。

建立阿尔其山自然保护区的目的，并不是为了单纯的消极保护，而是为了在实现有效保护的前提下，合理开展利用自然资源。一方面，合理开展利用保护区的自然资源，实现以区养区；另一方面为合理开展利用荒漠区的自然资源提供模式和指导。

保护区植被具有涵养水源、防止水土流失的重要作用。

保护区深处内陆，年降水为200毫米，降水季节分配很不均匀，多集中在7-9月份，占全年降水量的80%。保护区属黄河水系，多年平均径流深11毫米，多年平均地表径流7毫米，径流集中发生在5-9月，其中7-8月径流量占全年径流量的80%左右。侵蚀模数为100吨/平方公里·年。但是保护区内的降水量要大于保护区外同样地理环境的周边地区，而径流深度比较深，侵蚀模数也较区外为小，可见，保护好这一地区的荒漠植被，对于黄河水系涵养水源、保持水土有着重要的作用。

保护区的建立可有效的减少沙尘暴的危害。

内蒙古中西部地区气候干旱，降水稀少，加之下垫面物质疏松，植被稀少，常有大大小小的沙尘暴发生，每年都发生多种规模的沙尘暴。沙尘暴的形成与人为破坏生态环境、毁灭森林植被有很大关系。最佳的对策就是建立自然保护区保护天然植被、大力植树造林种草。叉枝圆柏林的存在，大大减少了沙尘暴在该地区的发生所造成的危害。

保护区是我国荒漠高原地区生态旅游的理想场所。

该保护区虽然不是名山大川，但是由于它处在荒漠高原区，周边植被稀少，而区内叉枝圆柏植被形成一道四季常绿的景象，登高远望似一条绿色长廊，奇峰异石、文物古迹隐于其间，美不胜收，具有一定的景观价值。因此，该保护区既是一个重要的科研基地，同时也是一个独具特色的旅游胜地。

第9章 保障措施

9.1 政策保障

9.1.1国家与地方相关的法律法规

在认真贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等有关自然资源保护的法律法规的同时，提请内蒙古自治区人民代表大会制定《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理办法》，以地方法规的形式确定保护区的范围、重点保护对象、保护管理机制、管理办法等，使保护区的保护管理工作法制化，为乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区的建设和发展，提供有利的法律保障。

9.1.2引进资金和人才的政策

乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区除得到中央、自治区的拨款外，还可同时建立自然保护区生物多样性保护基金。还可以争取有关国际公约组织的协助，争取国际组织的资金和技术资助。

人才问题是关系到一个自然保护区强弱兴衰的重大问题，人才是最基本的生产力要素。调动管理者个人及其下属的工作积极性，建立和运用激励机制建设团结、和谐、高效的集体，搞好沟通工作，尊重人、理解人、关心人，做好人力资源管理。

9.2 组织保障

9.2.1组织机构和管理示意图

根据自然保护区生产活动的客观规律性和保护区的生产特点，组织管理保护区各部门及其社区之间的生产关系，保护好自然资源，使其可持续地发展，最大限度地满足社会对自然保护区的需要，并在保证取得社会综合效益的前提下，提高保护区的地位和作用。因此，必须建立相应的组织机构，加强领导，明确责任，各负其责。组织机构和管理详见下图：

9.2.2定岗定责

采用合同聘任制，开展竞争和聘任上岗，实行按岗定人，按劳取酬，论功奖赏，对有重大科研成果和特殊贡献的人给予优惠待遇，保护区非专业技术人员必须经过不同形式的专业培训后方能上岗。

实行任期目标责任制。对目标责任的具体要求也有所不同，经过目标协调，确定保护区各部门、站、个人各个层次上的目标。明确目标责任，从上到下，层层落实。从目标要求出发，明确目标责任在范围、内容、质量、时间、程度等各方面的要求。

9.3资金保障

9.3.1资金使用规定

根据《中华人民共和国自然保护区条例》，自然保护区建设和管理经费由保护区所在地的旗级以上地方人民政府安排。政府要将自然保护区的发展规划纳入当地的国民经济和社会发展计划组织实施，自然保护区建设和管理所需资金要列入当地政府的年度财政预算。

为使国家和地方政府对保护区基本建设资金的投入，真正用于保护区的建设和发展，必须强化资金的使用与管理，设立建设资金专用帐户，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留，各项收支都应有明细帐。

9.3.2资金报帐制度

对建设资金的使用和报帐应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报帐制度，对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等作出详细计划、安排、登记及具体报告，如实提供完整的财务帐目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法，促使城建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。

9.3.3资金审计和监督

建立资金监管部门，负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制，把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财政法规、政策贯彻情况，以及资金运用和管理过程的监督，认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况，发现问题要及时提出解决办法，从而确实提高资金审计和监督的有效性，保证资金使用的合法、合理、杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的安全利用率。

9.4 人才保障

9.4.1竞争上岗原则

引进竞争机制，推行岗位聘任制度，采取公开招聘、竞争上岗、则优录取的原则。为适应国家级自然保护区对科技工作高水平的客观要求，必须建立一支技术职务严谨的梯级科技队伍，充分运用对科技干部的激励机制，以保证科技队伍具有较高的素质和稳定性。从应聘人员的文化程度、个人素质、工作态度、工作能力等方面进行综合考核，管理人员可从政府机构或其他事业单位中公开招聘有一定管理能力和专业技术、热爱自然保护事业的人才。一般行政管理干部和技术干部为大专以上，技术工人高中以上，其他人员初中以上。工人实行合同制或招聘临时工制度，有利于适合各部门发展的一专多能的综合型人才上岗，实行能上能下的用人制度。

9.4.2岗位培训和持证上岗

自然保护区是一项专业性很强的新兴事业，亟需业务素质较高的工作人员，积极开展人员培训，是提高自然保护区现有人员的政策、业务、管理和科研水平的有效途径。培训可采取正规培训、在职培训和岗位培训相结合的办法。制定上岗工作的规章制度，推行持证上岗，保证各项任务、服务水平的标准化。

9.4.3岗位激励和奖励机制

为客观公正地评价自然保护区管理人员的水平，促进管理人员不断提高业务素质的积极性，应在保护区内管理人员中开展专业技术职称的评定工作，职称聘任与待遇享受挂钩。把培养人才、选拔人才和使用人才结合起来。建立利益约束机制，使业绩考核与报酬制度、晋升、晋级制度相联系。不同岗位，根据工作范围、职责，确定其应得报酬，奖罚分明，奖惩兑现。对为保护区建设做出突出贡献的集体和个人，给予物质和精神奖励，调动人们投身保护区事业的积极性。

9.5管理保障

9.5.1完善制度和强化依法行政管理

1、国家和地方应依法建立和完善有关生态保护和保护区管理的各项制度，使保护区的各项工作纳入法制化轨道，明确职责，作到有法可依、有章可循。

2、强化执法队伍建设，加强对执法人员的业务培训，提高其素质和执法水平，加强法制宣传，加强与周边社区派出所的联系，严格执行国家和地方有关自然保护的法律、法规，使保护区的工作真正步入法制化、正规化道路。

3、执行工程监理制度，确保各项工程建设质量。

4、加强环境监督管理，建立对主要保护对象、自然景观、动植物群落的监测、评价和预测系统，及时提出评价预测报告和改进恢复措施。

9.5.2强调科学决策

乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区的生态系统具有很强的典型性、代表性、特有性及脆弱性，因此，保护区管理工作的重大决策中，要强调决策的有效性、系统性、可靠性、灵活性、科学性。决策贯穿于保护区经营管理工作的一切方面，是搞好保护区产品开发、技术进步、长期发展规划以及日常生产、经营合理组织的关键，这就要求保护区管理机构，运用科学管理体系，对各类建设项目进行预测评估，以便保证对生态系统的影响程度减至最小。

应建立自然保护区管理重大决策失误追究制度，凡是由于保护区领导干部失职、渎职给保护区造成重大损失的，要依法追究其责任。

9.5.3鼓励引入先进管理措施

1、建立目标管理、质量保证管理和信息反馈制度，逐步实现管理科学化、信息系统化，提高管理水平。

2、在项目实施中，推行量化考核制度。

3、在生产管理中推行以人为本的管理方式，尊重职工意愿，进行协商式管理，最大限度发挥人的主观能动性。

4、环境影响评价制度，在项目建设前，在建设过程中和项目运营后进行跟踪环境评价。

5、加强对保护区系统的管理，确保生态系统的完整性并使其功能得到保护和恢复。根据保护区管理的客观要求，应制定若干体现有管理的内外制度，并报有关部门批准执行，使管理工作规范化、制度化。

6、保护区的自然环境和自然资源的有效保护，除政府职能部门和保护区管护中心加强管理外，必须发动公众的广泛参与。积极与科技界联姻，使保护区的各种政策更科学、更合理；发挥新闻评论界的支持作用，运用传播媒介开展宣传、普及和监督活动。

| 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 建设内容 | 单位 | 规模 | 单价 | 投资额（万元） | 投资构成 |  |  | 投资分期 |  |
|  |  |  |  |  | （万元） |  | 建安 | 设备 | 其它 | 近期 | 远期 |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 2539.36 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  | 2311.36 | 1286.1 | 600.26 | 425.00 | 1915.56 | 395.80 |
| （一） | 保护管理工程 |  |  |  |  | 1230.00 | 884.60 | 245.40 | 100.00 | 1015.00 | 215.00 |
| 1 | 确标立界 | 区碑（修缮） | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 界碑（修缮） | 个 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  | 0.80 |  |
|  |  | 智能界桩 | 个 | 152 | 0.40 | 60.80 | 60.80 |  |  | 60.80 |  |
|  |  | 警示牌 | 个 | 50 | 0.30 | 15.00 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |
|  |  | 标志牌 | 个 | 50 | 0.30 | 15.00 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |
| 2 | 远程监控 | 远程监控基站 | 处 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 40.00 |  |
|  |  | 配套设备 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 3 | 巡护设备 | 越野车 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  |
|  |  | 皮卡车 | 辆 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  |  | 巡护摩托车 | 辆 | 8 | 1.50 | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  |
|  |  | 无人机 | 架 | 2 | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 卫星电话 | 部 | 4 | 0.80 | 3.20 |  | 3.20 |  | 3.20 |  |
|  |  | 对讲机 | 部 | 4 | 0.05 | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 4 | 巡护道路 | 原有基础上修缮 | 千米 | 180 | 3.00 | 540.00 | 540.00 |  |  | 540.00 |  |
|  |  | 新修巡护道路 | 千米 | 50 | 3.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |
| 6 | 植被保护与修复 | 植被恢复 | 公顷 | 30 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 野生动物及其栖息地保护 | 野生动物收容所 | ㎡ | 200 | 0.3 | 60.00 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |
|  |  | 野生动物笼舍 | ㎡ | 500 | 0.10 | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |
|  |  | 补饲点 | 个 | 8 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
|  |  | 材料库 | 个 | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
|  |  | 野生动物疫源疫病监测站 | ㎡ | 300 | 0.2 | 60.00 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |
| 8 | 管护经费 | 管护经费 | 年 | 10 | 10.00 | 100.00 |  |  | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| （二） | 科研监测工程 |  |  |  |  | 618.50 | 91.00 | 219.50 | 308.00 | 464.00 | 154.50 |
| 1 | 科研监测中心 | 科研中心 | ㎡ | 200 | 0.30 | 60.00 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |
|  |  | 调查设备 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 监测设备 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |
|  |  | 试验设备 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  | 科研辅助设备 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 标本制作及保管设备 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |
|  |  | 科研管理系统 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 2 | 生态监测工程 | 气象观测站、设备 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 水文水质监测站 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 25.00 |  |
|  |  | 动物红外相机 | 个 | 15 | 0.30 | 4.50 |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
|  |  | 野生动物固定监测样线 | km | 40 | 0.20 | 9.00 |  |  | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | 植物监测固定样地 | 个 | 6 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
| 3 | 科研监测费 | 科研监测费 | 年 | 10 | 30.00 | 300.00 |  |  | 300.00 | 150.00 | 150.00 |
| （三） | 宣传教育工程 |  |  |  |  | 48.50 | 37.50 | 0.00 | 11.00 | 40.50 | 8.00 |
| 1 | 宣教中心 | 宣教中心 | ㎡ | 100 | 0.30 | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |
| 2 | 宣传方式 | 宣传牌 | 块 | 30 | 0.20 | 6.00 | 6.00 |  |  | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 宣传橱窗 | 个 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  | 1.50 |  |
|  |  | 宣传网站 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | 聘请专家培训费用 | 次 | 5 | 2.00 | 10.00 |  |  | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| （四） | 防灾减灾工程 |  |  |  |  | 91.10 | 21.00 | 64.10 | 6.00 | 76.30 | 14.80 |
| 1 | 防火设备 | 瞭望塔 | 座 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |
|  |  | 防火指挥车 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 火源探测仪 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 火险探测仪 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 灭火器 | 个 | 20 | 0.02 | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
|  |  | 风力灭火机 | 套 | 20 | 0.18 | 3.60 |  | 3.60 |  | 3.60 |  |
|  |  | 手提水泵 | 个 | 3 | 0.50 | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
|  |  | 割灌机 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 |  | 1.00 |  | 0.70 | 0.30 |
|  |  | 防火服装 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
|  |  | 灭火水枪、水袋 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
|  |  | 灭火弹 | 个 | 20 | 0.03 | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.40 | 0.20 |
| 2 | 医疗救护 | 医疗救助设备 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.30 | 0.30 |
|  |  | 警示标志系统 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | 野外救护必要装备 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 3 | 有害生物防控 | 生物防治点 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
|  |  | 有害生物防治设备 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  |  | 病虫害防治药品 | 套 | 50 | 0.10 | 5.00 |  |  | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
|  |  | 病虫害防治喷雾设备 | 套 | 50 | 0.10 | 5.00 |  | 5.00 |  | 3.00 | 2.00 |
| （五） | 基础设施工程 |  |  |  |  | 323.26 | 252.00 | 71.26 | 0.00 | 319.76 | 3.50 |
| 1 | 管理站 | 管理站维修 | 处 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |
|  |  | 管护点 | ㎡ | 360 | 0.30 | 108.00 | 108.00 |  |  | 108.00 |  |
|  |  | 检查哨卡 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |
| 2 | 供电与通讯设备 | 变压器 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
|  |  | 配电设备 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  | 直拨电话配传真机 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 |  | 0.70 |  | 0.70 |  |
|  |  | 对讲机 | 部 | 2 | 0.03 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
|  |  | 供电、通讯线路 | km | 40 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 40.00 |  |
|  |  | 广播电视接收设备 | 套 | 3 | 0.50 | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.00 | 0.50 |
|  |  | 柴油发电机 | 台 | 3 | 3.00 | 9.00 |  | 9.00 |  | 6.00 | 3.00 |
| 3 | 给排水设施 | 打井 | 眼 | 3 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |
|  |  | 输水管线 | km | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 人饮工程设备 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 4 | 燃煤取暖设施 | 燃煤取暖设施 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 4.00 |  |
| 5 | 保护区管护中心办公设备 | 管护中心办公设备 | 套 | 10 | 5.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 二 | 其他费用 | 工程费用的3% |  |  |  | 103.07 |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 | 工程费用的4% |  |  |  | 124.93 |  |  |  |  |  |